PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

PRIE 2024 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-1224

2025 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Gigas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., 2024 m. liepos 30 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1224 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į Užsakovo 2025-09-25 rašte Nr. S-4169 „Dėl 2025-07-15 darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826) įvykusios mato vieneto klaidos ištaisymo“ nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Susisiekimo komunikacijų – Tilžės g. rekonstravimo, Gluosnių g. paprastojo remonto Šiaulių mieste projekto darbus, ištaisyti įsivėlusią klaidą aprašytą Užsakovo 2025-09-25 rašte Nr. S-4169 „Dėl 2025-07-15 darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826) įvykusios mato vieneto klaidos ištaisymo“, padidinant Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 3.090,96 (trys tūkstančiai devyniasdešimt eurų, 96 ct.) be PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų ir nevykdomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 51.165,49 (penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 49 ct.) be PVM.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Susitarimo priedai – Užsakovo 2025-09-25 raštas Nr. S-4169 „Dėl 2025-07-15 darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826) įvykusios mato vieneto klaidos ištaisymo“ yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| Šalių rekvizitai ir parašai: |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Gigas“ |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Valdas Juodis Direktorius Parašas ................................................. |