|  |  |
| --- | --- |
| **STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.** | |
|  | |
| **SPECIALIOSIOS SĄLYGOS** | |
|  | |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomi terminai yra apibrėžti Sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sąlygos) 1 skyriuje. | |
| Sutartis sudaryta Užsakovo vykdyto konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos (tarptautinis pirkimas) būdu Nr. 13012 G/B tiltų keitimo į gofruotą pralaidą Vilnius-Klaipėda 174+337 km rangos darbus (toliau – **Pirkimas**) bei Pirkimui Rangovo pateikto pasiūlymo (toliau – Rangovo pasiūlymas) pagrindu. | |
|  | |
| 1. **UŽSAKOVAS** | |
| * 1. Pavadinimas | Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ |
| * 1. Adresas | Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, Lietuva |
| * 1. Juridinio asmens kodas | 305202934 |
| * 1. PVM mokėtojo kodas | LT100012666211 |
| * 1. Atsiskaitomoji sąskaita | Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 |
| * 1. Bankas, banko kodas | „Swedbank", AB, banko kodas 73000 |
| * 1. Telefonas | +370 5269 3353 |
| * 1. El. paštas | LGinfrastruktura@litrail.lt |
| * 1. Atstovas | Generalinis direktorius Karolis Sankovski |
| * 1. Atstovavimo pagrindas | Bendrovės įstatai |
|  | |
| 1. **RANGOVAS** | |
| * 1. Pavadinimas | UAB „Terebro“ |
| * 1. Adresas | Adresas korespondencijai: Baltijos pr. 123-7, Klaipėda |
| * 1. Juridinio asmens kodas | 304445584 |
| * 1. PVM mokėtojo kodas | LT100011131716 |
| * 1. Banko sąskaita | LT207230000009467341 |
| * 1. Bankas, banko kodas | UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300 |
| * 1. Telefonas | +370 633 11337 |
| * 1. Faksas | - |
| * 1. El. paštas | migle@terebro.lt |
| * 1. Atstovas | Tomas Karalevičius |
| * 1. Atstovavimo pagrindas | Bendrovės įstatai |
|  | |
| 1. **STATINIO DUOMENYS** | |
| * 1. Statinys | II P.O.D. - G/B tilto keitimas į gofruotą pralaidą Vilnius – Klaipėda 174+337 km |
| * 1. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. | 4400-0163-9096 |
| * 1. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. | 7108/8001: Baisogalos k.v. |
| * 1. Darbų atlikimo vieta (-os) | 2 P.O.D. Geležinkelio tarpstotis Baisogala- Gimbogala 174+337 km |
| * 1. Statybos darbų rūšis | Rekonstrukcija |
| * 1. Projektas | Vilnius – Klaipėda 174+337 km tilto rekonstravimo projektas SP-616.2018-2-TP |
| * 1. Statybą leidžiantis dokumentas | 2019-06-11 Nr.: LRS-66-190611-00014 |
| 1. **SUTARTIES DALYKAS** | |
| * 1. Statinio techninio darbo projekto parengimas ir statinio statybos rangos darbai | II P.O.D. - Vilnius – Klaipėda 174+337 km g/b tilto keitimas į gofruotą pralaidą. |
|  | |
| 1. **DARBŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI** | |
| * 1. Kainodaros taisyklė | Fiksuotos kainos su peržiūra kainodara (už visas Sutartyje nurodytas darbų apimtis sumokama visa Sutarties kaina) |
| * 1. Kaina | Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 144 899,00 Eur *(šimtas* *keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 cnt.)*  21 proc. PVM yra *30 428,79* Eur *(trisdešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 79 cnt.)*  Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra 175 327,79 Eur *(šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt septyni eurai, 79 cnt.).* |
| * 1. Avansas | Netaikoma |
| * 1. Bauda | Nurodyta Bendrųjų sąlygų sąlygų 13.4 punkte |
| * 1. Mokėjimai | Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.13 punkte nustatyta tvarka tol, kol bendra mokėjimų suma pasiekia 90 (devyniasdešimt) procentų Sutarties kainos. Likusi 10 (dvidešimties) procentų Sutarties kainos dalis sumokama Rangovui po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus bei garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą. |
|  | |
| 1. **TERMINAI** | |
| * 1. Darbų atlikimo terminas (laikotarpis) | 2 P.o.d. – 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| * 1. Darbų priėmimas / perdavimas | Darbų priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus, jeigu atitinkamą mėnesį Darbai buvo atliekami. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 2, Techninės specifikacijos, 4 skyriuje. |
|  | |
| 1. **RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS** | |
| * 1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | Minimali kiekvieno statinio (išskyrus nesudėtingus statinius) civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.  Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma visiems nesudėtingiems statiniams ne mažesnė kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.  Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos ne mažesnė kaip 956 600 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.  Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamojo įvykio padengti, ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) pirmos rizikos draudimu.  Civilinės atsakomybės draudimo išmokos limitas dėl neturtinės žalos, kilusios kaip pasekmė žalos trečiojo asmens sveikatai ar gyvybei ne mažesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);  Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei:  Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 Eur (penki šimtai eurų);  Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų).Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| * 1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas darbo projektui | Ne mažesnė kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų), kai pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų), kai pateikiamas metinis draudimas.  Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| * 1. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ir garantiniai terminai | Ne mažiau kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos.  Kitos garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos nurodytos Bendrųjų sąlygų 16 skyriuje. |
| * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma | 5 proc. nuo bendros Sutarties kainos nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte. Kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas pateikia mokėjimą į Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą patvirtinantį dokumentą (Bendrųjų sąlygų 11.1.2 p.) arba pateikia pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduotą, banko garantiją / draudimo bendrovės laidavimą (Bendrųjų sąlygų 11.1.3 p.).  Taip pat sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutarties Bendrosiose sąlygose. |
| * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas. | 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. |
| * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pristatymo adresas (jei taikoma) | Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai teikiami Bendrųjų Sutarties sąlygų 11.1.2 punkte nurodyta forma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Tuo atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina, Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo originalas arba mokėjimo pavedimo skaitmeninė kopija turi būti pateikti į Užsakovo Pirkimų centrą. |
|  | |
| 1. **SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI** | |
| * 1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija | Pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 – Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai |
| * 1. Šalys susitaria išbraukti nurodytus Bendrųjų sąlygų punktus, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti | Pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 – Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai |
|  | |
| 1. **KITOS SĄLYGOS** | |
| * 1. Sutarties rengėjas |  |
| * 1. Už Sutarties vykdymą, Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo asmuo:   2. Už Sutarties vykdymą, Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per Rangovo pasirinktas elektronines priemones, atitinkančias Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą arba per E-sąskaitą pateikimą atsakingas Rangovo asmuo:   Apie atsakingo asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį Sutarties Specialiųjų sąlygų, atitinkamai, 1 arba 2 skyriuje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |  |
| 9.4. Už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo |  |
| 9.5. Sutarties savininkas: | LGI |
|  | |
| 1. **SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI** | |
| * 1. Priedas Nr. 1 –Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai | |
| * 1. Priedas Nr. 2 –Užduotis (Techninė specifikacija) | |
| * 1. Priedas Nr. 3 – Lokalinė sąmata | |
| * 1. Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas CVP IS priemonėmis) | |
| * 1. Priedas Nr. 5 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonėmis) | |
| * 1. Priedas Nr. 6 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija pridedama po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas CVP IS priemonėmis) | |
| * 1. Priedas Nr. 7 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija pridedama, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 16.3 punkte (originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 9.2 p. nurodytą asmenį) | |
| * 1. Priedas Nr. 8 – Rangovo draudimo liudijimas (polisas) pridedamas po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas CVP IS priemonėmis) | |
|  | |
| Sutarčiai taikoma pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, [kuri](http://kuri) pridedama, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdys. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „*jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“* ar pan*.*) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Rangovo pasiūlymui. | |
|  | |
| **Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.**   |  |  | | --- | --- | | **Užsakovo vardu:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Rangovo vardu:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.