Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

GELEŽINKELIO KELIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS.

  - Pirkimo objektas - Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (BVPŽ kodas 71247000-1, A.12).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

    - I p.o.d. - Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Vilniaus regione:

      - Vievio geležinkelio stoties iešmo Nr. 32K keitimas;

      - Vievio geležinkelio stoties iešmo Nr. 30K keitimas;

      - Lentvario geležinkelio stoties iešmo Nr. 18K keitimas;

      - Lentvario geležinkelio stoties iešmo Nr. 13K keitimas.

    - II p.o.d. - Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Kauno regione:

      - Žeimių geležinkelio stoties iešmo Nr. 2K keitimas;

      - Baisogalos geležinkelio stoties iešmo Nr. 5K keitimas.

    - III p.o.d. - Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Šiaulių regione:

      - Ruožo Tytuvėnų st. - Tytuvėnai - Viduklė 39-45 km remontas (5,08 km);

      - Radviliškio geležinkelio stoties iešmo Nr. 65 keitimas;

      - Radviliškio geležinkelio stoties iešmo Nr. 306 keitimas;

      - Radviliškio geležinkelio stoties iešmo Nr. 312 keitimas;

      - Radviliškio geležinkelio stoties iešmo Nr. 348 keitimas;

      - Radviliškio geležinkelio stoties iešmo Nr. 356 keitimas;

      - Šiaulių geležinkelio stoties iešmo Nr. 12 keitimas;

      - Šiaulių geležinkelio stoties iešmo Nr. 14 keitimas.

    - IV p.o.d.  -  Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Klaipėdos regione:

      - Ruožo Rimkai - Vilkyčiai 10-24 km remontas (10,08 km);

      - Ruožo Šilutė - Stoniškiai 51-66 km remontas (11,23 km);

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 12 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 5 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 4 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 20 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 22 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 8 keitimas;

      - Klaipėdos geležinkelio stoties iešmo Nr. 14 keitimas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.

2.1. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdant remonto darbus yra būtina statinio statybos priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad rangos darbai būtų atliekami pagal parengtą projektą/aprašą (toliau – Projektas).

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS.

  - Techninė priežiūra atliekama vadovaujantis:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“;

    - Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

    - STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - kitais perkamoms paslaugoms taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais.

  - Techninis prižiūrėtojas privalo:

    - tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal Projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

    - tikrinti atliktų darbų kokybę ir mastą, informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

    - tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

    - teikti užsakovui darbų eigos ataskaitas (tarpines ir galutinę);

    - inicijuoti ir dalyvauti galutiniame darbų pridavime (taip pat tarpiniuose darbų pridavimuose jei tai numatyta sutartyje);

    - remonto darbų metu privalo būti statybvietėje tiek, kiek reikalinga statybos procesui kontroliuoti, bet ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

    - atlikti kitas taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose statybos techniniam prižiūrėtojui priskirtas funkcijas.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI.

4.1 Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant Paslaugas nurodyti Sutartyje.

Pridedama:

- Darbų kiekių žiniaraščiai (1-4 p.o.d.);

- Darbų vykdymo grafikai (1-4 p.o.d.).