Konkurso sąlygų

# 1 priedas

LOBISTINĖS VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (juridinio asmens kodas – 188736355, adresas - Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, Lietuva) (toliau – VTEK arba Perkančioji organizacija) strateginis veiklos tikslas – siekti nepriekaištingo tarnybinės etikos (elgesio) normų įgyvendinimo ir skaidresnės lobistinės veiklos. Siekdama šio tikslo VTEK, vadovaujantis LR Lobistinės veiklos įstatymu (toliau - Įstatymas), kuris reglamentuoja lobistinės veiklos vykdymą, jos priežiūrą ir atsakomybę, vykdo lobistinės veiklos priežiūrą.

  - Perkančioji organizacija, siekdami užtikrinti jai pavestą lobistinės veiklos priežiūrą Lietuvoje, įgyvendina projektą „Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos modernizavimas“, kurio apimtyje siekiama modernizuoti ir įdiegti Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinę sistemą (toliau – LOBIS).

  - Šiuo Pirkimu siekiama įsigyti LOBIS modernizavimo paslaugų techninės priežiūros paslaugas.

- PIRkimo tikslas ir uždaviniai

  - Šio pirkimo tikslas – įsigyti LOBIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugas.

  - LOBIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugos apims šias sritis:

    - Techninės priežiūros plano parengimą;

    - LOBIS projektavimo, kūrimo ar modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys LOBIS modernizavimo paslaugų teikėjas (toliau - Diegėjas), atitikimo techninei specifikacijai kontrolę;

    - Rekomendacijų teikimą LOBIS modernizavimo projekto valdymo klausimais;

    - Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą;

    - Aktyvų dalyvavimą LOBIS priėmimo testavimo sesijose ir LOBIS priėmimo testavimo ataskaitų rengimą;

    - LOBIS bandomosios eksploatacijos plano parengimą;

    - Galutinių rezultatų įvertinimą.

  - Šioje techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose šiam pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

  - Šiame dokumente naudojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad paslaugų teikėjas šio pirkimo apimtyje privalo atlikti numatytas analizes, parengti, suderinti  nurodytus dokumentus.

  - Pirkimas į dalis neskirstomas.

- SIEKIAMOS SPRĘSTI PROBLEMOS

  - Šiuo metu veikiančioje LOBIS VTEK darbuotojams nesudarytos galimybės vykdyti administravimo funkcijų. VTEK darbuotojas, siekdamas asmenį įrašyti į lobistų sąrašą ar sustabdyti lobisto veiklą, turi kreiptis į LOBIS (lobistai.lt) administruojantį asmenį. Lobistams nesudarytos galimybės patiems koreguoti jiems sukurtos paskyros duomenis (kontaktinius duomenis, vykdomos veiklos duomenis ir kt.), išskyrus prisijungimo duomenis.

  - Taip pat, esamoje LOBIS nėra galimybės audituoti lobistų vykdomų veiksmų, t. y., jeigu lobistas, laikydamasis Lobistinės veiklos įstatyme numatytų terminų, pateikia LVD ir vėliau ją pašalina arba pakoreguoja, VTEK darbuotojai neturi jokių galimybių peržiūrėti šių veiksmų atlikimo fakto.

  - Lobistams, VTEK darbuotojams, atsakingiems už lobistinės veiklos priežiūrą, ar suinteresuotiems fiziniams asmenims, nesudarytos galimybės tiesiogiai LOBIS pateikti klausimus ir gauti atsakymus.

  - Šiuo metu VTEK vykdomas lobistinės veiklos priežiūros procesas vykdomas necentralizuotai, didžioji dalis procesų nėra kompiuterizuoti arba kompiuterizuoti pavieniai lobistinės veiklos priežiūros, t. y. lobistinės veiklos deklaracijų pateikimo, jų stebėsenos, rizikos vertinimo ir viešinimo, žingsniai. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama detali informacija apie planuojamas sukurti naujas viešąsias el. paslaugas, pristatomi paslaugų teikimo tikslai bei paskirtis, paslaugą teikianti institucija bei trumpas teikiamos paslaugos esamos problematikos aprašymas.

  - Pagrindinės Projektu sprendžiamos problemos:

    - pažangių technologijų pagrindu veikiančių visaverčių priemonių, skirtų lobistinės veiklos priežiūrai nebuvimas, kas lemia lobistinės veiklos skaidrumo neužtikrinimą.

    - Šiuo metu, asmenys, norintys būti įrašyti į lobistų sąrašą, turi fiziškai pateikti prašymą įrašyti į lobistų sąrašą ir susijusius dokumentus, dėl kurių turi kreiptis į kitas institucijas. Dėl to gaištamas asmens, norinčio būti įrašyto į lobistų sąrašą, laikas. Dėl el. priemonių nebuvimo, asmenys, vykdantys lobistinę veiklą, nėra suinteresuoti dėl jų įtraukimo į lobistų sąrašą. Dėl to VTEK negali vykdyti lobistinės veiklos kontrolės pilna apimtimi.

    - Šiuo metu nėra mechanizmo, leidžiančio patikrinti ar lobistai, Įstatyme numatyta tvarka, pateikia LVD. Tol kol lobistas nepateikia LVD, VTEK neturi informacijos apie jo vykdomą lobistinę veiklą, nes nėra sukurtos techninės priemonės asmenims, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, savanoriškai pateikti Deklaraciją apie tokią, jo atžvilgiu vykdytą veiklą.

    - Įgyvendinus Projektą ir asmeniui, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, pateikus Deklaraciją, būtų sudarytos galimybės stebėti ar lobistas pateikė LVD, susijusią su asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaruotu lobistinės veiklos įvykiu. Taip skatinant lobistinės veiklos skaidrumą ir užtikrinant tokios veiklos priežiūrą.

    - Asmeniui, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, pateikus savanorišką Deklaraciją, apie jos pateikimą būtų informuotas Deklaracijoje nurodytas lobistas. O lobistui pateikus LVD, automatiškai būtų informuojamas asmuo, apie tai, kad jis turi galimybę savanoriškai pateikti Deklaraciją.

    - Šiuo metu VTEK neturi galimybių stebėti lobistų atliktus veiksmus, t. y., pateiktų LVD koregavimo, negali gauti statistinių duomenų, susijusių su lobistinės veiklos deklaravimu. O asmenims, vykdantiems tokią veiklą, viešinti duomenis apie savo vykdomą veiklą, interesų sritis ir kt.

    - Šiuo metu visuomenė apie vykdomą lobistinę veiklą informuojama viešinant lobistų pateiktas LVD ir lobistų sąrašą lobistai.lt portale. Tačiau peržiūros ir paieškos funkcijos yra nefunkcionalios. Lobistas negali papildyti informacijos apie save, interesų sritis ar kt. VTEK darbuotojams nėra sukurtos priemonės, leidžiančios pateikti pranešimus ar kitą informaciją lobistui, su juo susirašinėti.

    - Taip pat, nėra sukurtos galimybės visuomenei ir kitiems suinteresuotiems asmenims, el. priemonėmis pateikti paklausimus ar gauti konsultacijas.

  - Įgyvendinus Projektą ir modernizavus LOBIS, bus sukurtos technologinės priemonės, sudarančios sąlygas didinti informuotumą apie vykdomą lobistinę veiklą, jos svarbą, taip paskatinant visuomenę ir asmenis, vykdančius lobistinę veiklą, ją vykdyti skaidriai. Taip pat, VTEK darbuotojams bus sukurti techniniai įrankiai, leidžiantys visavertiškai vykdyti jiems pavestą funkciją – lobistinės veiklos priežiūrą ir didinti šios veiklos skaidrumą.

  - Tikimasi, kad įgyvendinus Projektą, lobistinė veikla bus vykdoma skaidriau, nes, dėl sukurtų pažangių technologinių priemonių, asmenys aktyviau teiks prašymus įrašyti į lobistų sąrašą, o visuomenė – Deklaracijas apie jų atžvilgiu vykdytą tokią veiklą.

- SIEKIAMA SITUACIJA

  - Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti jai pavestą lobistinės veiklos priežiūrą Lietuvoje, įgyvendina projektą „Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos modernizavimas“ (toliau - Projektas). Projekto tikslas - siekti skaidresnės lobistinės veiklos panaudojant naujausias informacines ir ryšių technologijas.

  - Projekto uždavinys - įsigyti programines, technines bei konsultacines priemones, reikalingas informacinės sistemos LOBIS modernizavimui, sukuriant jos pagrindu veikiančias pažangias elektronines paslaugas, susijusias su lobistinės veiklos priežiūros procesu.

  - Pagrindinis Projekto rezultatas – modernizuota LOBIS, kurios pagrindu veikia pažangios elektroninės paslaugos, susijusios su lobistinės veiklos priežiūros procesu.

- DETALUS PASLAUGŲ APRAŠYMAS

  - Paslaugų atlikimo terminas – LOBIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugų suteikimo terminas – 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Sutartis gali būti pratęsta, dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo, Paslaugos bus vykdomos visą  laikotarpį kuriant ir įdiegiant LOBIS.

  - Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl:

5.2.1. LOBIS modernizavimo ir įdiegimo vėlavimo;

5.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui;

5.2.3.  jeigu dėl pirkimo objekto keitimo ar papildomų Paslaugų LOBIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugų Tiekėjas pagrįstai negali baigti Paslaugų atlikimo laiku.

| Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| - Techninės priežiūros plano parengimas | - Techninės priežiūros plano turinys: - Techninės priežiūros tikslai; - Techninės priežiūros prioritetai ir apimtis; - Techninės priežiūros suinteresuotos šalys; - Techninės priežiūros darbų atlikimo grafikas; - Techninės priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai; - Rekomenduojami testavimo prioritetai ir leistini nukrypimai; - Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai; - Techninės priežiūros paslaugų komunikavimo planas; - Dokumentacijos derinimo procedūros. - Techninės priežiūros planas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. | Techninės priežiūros planas | Pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. |
| - LOBIS projektavimo, kūrimo ar modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys Diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė | - Paslaugos apimtis: - Nuolatinė LOBIS modernizavimo paslaugų teikimo stebėsena; - LOBIS modernizavimo pasiektų rezultatų vertinimas LOBIS modernizavimo techninės specifikacijos aspektu; - LOBIS modernizavimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas. | Techninės priežiūros ataskaitos. | Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Pagal poreikį, techninės priežiūros vertinimas pagal atskirą Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą. |
| - Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas LOBIS modernizavimo projekto valdymo klausimais | - Paslaugos apimtis: - Perkančiosios organizacijos konsultavimas dėl LOBIS modernizavimo reikalavimų keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje; - Rekomendacijų teikimas dėl LOBIS modernizavimo projekto valdymo; - Rekomendacijų teikimas dėl LOBIS modernizavimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo. | Konsultacijos projekto valdymo klausimais. | Nuolatinės visu paslaugų teikimo laikotarpiu. |
| - Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas | - Paslaugų teikėjas turės vertinti Diegėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą LOBIS modernizavimo techninės specifikacijos bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje keliamiems reikalavimams. - Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. | Įvertinti ir patvirtinti Diegėjo parengti dokumentai. | Diegėjo pateikta dokumentacija paslaugų teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai paslaugų teikėjas elektroniniu paštu (ar šalių kitų suderintu būdu) gauna Diegėjo parengtus dokumentus; Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 7 darbo dienos. |
| - Aktyvus dalyvavimas LOBIS priėmimo testavimo sesijose ir išvadų rengimas | - Paslaugos apimtis: - Priėmimo testavimo plano parengimas. - Dalyvavimas LOBIS priėmimo testavimo sesijose. - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu LOBIS testavimo planu. - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo. - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir jų kritiškumo rezultatų registravimas. - LOBIS priėmimo testavimo ataskaitos parengimas. | - Testavimo planas. - LOBIS priėmimo testavimo ataskaita. | Testavimo planas pateikiami ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki testavimo pradžios. LOBIS priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos. |
| - LOBIS bandomosios eksploatacijos plano ir ataskaitos parengimas | - Paslaugos apimtis: - LOBIS bandomosios eksploatacijos plano parengimas. - LOBIS bandomosios eksploatacijos stebėsena. | LOBIS bandomosios eksploatacijos plano parengimas. | LOBIS bandomosios eksploatacijos planas parengiamas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| - Galutinių rezultatų įvertinimas, apimant atitikimą tikslams ir tinkamumą eksploatuoti | - Galutinės sutarties vykdymo ataskaitos, apimančios LOBIS atitikimo Projekto tikslams ir tinkamumo eksploatuoti įvertinimą. | Galutinė sutarties vykdymo ataskaita | Galutinė sutarties vykdymo ataskaita parengiama ne vėliau per 10 darbo dienų nuo LOBIS bandomosios eksploatacijos pabaigos. |

- TEISĖS AKTAI

  - Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriuos turi atitikti paslaugų rezultatai bei kuriais vadovaujantis turi būti teikiamos paslaugos:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“.

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

    - Kiti su teikiamomis paslaugomis ir su Perkančiosios organizacijos veiklos reglamentavimu susiję teisės aktai.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

- REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

  - Paslaugų teikėjas privalo rengti dokumentus, vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis paslaugų teikimo metu galiosiančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis. Dokumentai, kurie bus tvirtinami kaip teisės aktai, turi būti rengiami, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimui taikomais teisės aktais.

  - Dokumentų galutinės versijos Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu).

  - Turi būti parengti ir pateikti visi šioje techninėje specifikacijoje numatyti dokumentai.

  - Paslaugų teikėjas šioje techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus turi parengti, vadovaudamasis naujausiomis informacinių technologijų specifikavimo praktikoje naudojamomis metodikomis, dokumentuose naudoti struktūrizuotas informacijos pateikimo priemones (sąrašus, lenteles, schemas, grafikus ir kt.).

  - Paslaugų teikėjas privalo teikiant paslaugas glaudžiai bendradarbiauti ir rengiamus dokumentus suderinti su Perkančiosios organizacijos įgaliotais atstovais.

  - Perkančioji organizacija, el. paštu gavusi pastaboms ir derinimui šioje techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus, pastabas ir komentarus pateikia šalių suderintu protingu terminu.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES ĮGYVENDINIMUI

  - Visa Perkančiosios organizacijos Paslaugų teikėjui suteikta informacija, pagal šią techninę specifikaciją reikalinga paslaugų vykdymui, yra konfidenciali.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti konfidencialumą visą paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį bei neribotą laiką po jo. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, jam paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu sužinotos ar perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės paslaugų teikimo sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa perkančiosios organizacijos paslaugų teikėjui suteikta informacija ir (ar)  duomenys ar vykdant paslaugų teikimo sutartį sužinota minėta informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis  atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo tikslais privalo bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose, darbo grupėse) su Perkančiąja organizacija ir Diegėju.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedalyvauti ir užtikrinti, kad jo pasitelkti paslaugų teikimo sutarties vykdymui subtiekėjai ir paslaugų teikėjo ir (ar) subtiekėjo darbuotojai, pasitelkti ekspertai, specialistai, vykdysiantys paslaugų teikimo pagal šią techninę specifikaciją, tiesiogiai ir (ar) per susijusius ūkio subjektus nedalyvautų LOBIS modernizavimo paslaugų viešajame pirkime ar jo metu sudarytos sutarties vykdyme (visuose LOBIS modernizavimo ir diegimo paslaugų sutarties vykdymo etapuose).

____________________