- Papildomas susitarimas

- DĖL 2021 m. sausio 12 d. VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO sutarties Nr. 21-16-3 „valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (vsatis) atvykimo ir išvykimo sistemos (ais) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ PAKEITIMO

2025 m.   lapkričio    d.  Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba tarnyba), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus,  patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V- 223 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir,

UAB ,,Proit“, atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal šios įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2021 m. sausio 12 d. sudarė viešojo pirkimo – pardavimo „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ sutartį Nr. 21-16-3  (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo Pirkėjui teikti Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas. Pirkimo sutarties dalykas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas bei ETIAS funkcionalumo sukūrimas (toliau visos kartu – Paslaugos) (Pirkimo sutarties 1.1 p.).

2. Pirkimo sutarties 10.1 p. nurodyta, kad Pirkimo sutarties sąlygos Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų̨ pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant pirkimo sutarties sąlygas turi būti nepažeistos Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygų̨ pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų̨ Šalių.

3. Pirkėjas 2025 m. rugsėjo 16 d. gavo UAB „Proit“ raštą Nr. 20250916/01 „Dėl eksperto pakeitimo“, o 2025 m. spalio 20 d. Pirkėjas raštu Nr. 21-14-2122 atsakė, jog Paslaugų teikėjas gali pakeisti Pirkime teiktą IT saugos specialistę _______________naujai siūlomu IT saugos specialistu_______________. Pirkimo sutarties 6.3 p. nurodyta, kad: „Pirkėjui sutikus su subteikėjo (-ų) ir/ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Paslaugų teikėju raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo (ų) ir/ar specialisto (-ų) pakeitimo“.

4. Pirkimo sutarties 1 priedo „Paslaugos techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 200 punkte numatyta, kad: „Paslaugų teikėjas ar Perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo/iteracijų metu gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei tvirtinimas Reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu“. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

5. Paslaugos teikėjas atlikęs detalią Techninės specifikacijos analizę ir išnagrinėjęs reikalavimų įgyvendinimo galimybes 2025 m. spalio mėn. 30 d. raštu Nr. 21-15-6712 „Dėl sutarties Nr. 21-16-3 “Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas” pakeitimo“ pateikė Pirkėjui pasiūlymą atsisakyti ir / ar tikslinti bei alternatyviomis priemonėmis realizuoti konkrečius Techninės specifikacijos reikalavimus. Siūlomi Techninės specifikacijos reikalavimų pakeitimai yra neesminiai.

6. AIS posistemės testavimo metu buvo nustatyta, kad dalies Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimas praktikoje reikalauja papildomo detalizavimo ir tikslinimo. Testavimo procese išryškėjo papildomi poreikiai, susiję su VSATIS sąveikos su kitomis informacinėmis sistemomis užtikrinimu, duomenų apdorojimo procesų optimizavimu bei techninių sprendinių pritaikymu prie faktinių veiklos sąlygų. Šie poreikiai nekeičia Pirkimo sutarties dalyko ir neturi įtakos projekto tikslų, uždavinių ar galutinių rezultatų apimčiai, tačiau siekiant užtikrinti AIS posistemės patikimą veikimą bei atitiktį Pirkimo sutarties reikalavimams, yra tikslinga papildyti tam tikrus Techninės specifikacijos reikalavimus.

7. Yra tenkinamos visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose numatytos sąlygos.

8. Šiame papildomajame susitarime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai yra išdėstyti Pirkimo sutarties Techninės specifikacijos 2 punkte.

1. ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Paslaugų teikėjo 2020-11-23 pasiūlyme Nr. PROIT-VSAT-01 nurodytą IT saugos specialistę ____________pakeisti IT saugos specialistu_____________.

1.2. Atsisakyti žemiau išdėstytų Techninės specifikacijos punktų reikalavimų:

| Techninės specifikacijos punktas | Atsisakymo apimtis | Atsisakymo pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai, susiję su registravimo įranga ir išankstine registracija: |  |  |
| 112.1. Peržiūros metu naudotojui turi būti pateikiami išankstinės registracijos metu (naudojantis GURS arba registracijos kiosku) surinkti duomenys (paiešką tarp išankstinių registracijų automatiškai atliekant, kai yra nuskenuojami asmens PA, VA ir/ ar kelionės dokumento duomenys ar įvedami kiti alfanumeriniai duomenys). | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Išankstinės registracijos duomenų paieška yra realizuota pagal alfanumerinius duomenis, todėl šį reikalavimą realizuoti yra neoptimalu, nes rezultato gavimas įgyvendintas lygiaverčiu efektyvesniu sprendimu. |
| 118.1. Paiešką turi būti galima atlikti pagal vietoje nuskenuotą VA, PA ir/ ar kelionės dokumentą ir kitus detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderintus alfanumerinius kriterijus. | Punkto atsisakoma dalinai. Nauja punkto formuluotė: 118.1 Paiešką turi būti galima atlikti pagal vietoje nuskenuotą kelionės dokumentą ir kitus detalios analizės ar projektavimo etapų metu suderintus alfanumerinius kriterijus. | Išankstinės registracijos duomenų paieška pagal PA, VA yra realizuota pagal alfanumerinius duomenis, todėl šį reikalavimą realizuoti yra neoptimalu, nes rezultato gavimas įgyvendintas lygiaverčiu efektyvesniu sprendimu. |
| Reikalavimai, susiję su naudotojų valdymo moduliu: |  |  |
| 79. Naudotojų valdymo modulis (Active directory) | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | VSATIS naudotojų valdymo modulis realizuotas ADMIN III priemonėmis. ADMIN III yra IRD prie LR VRM produktas, kuris nenumato galimybių tvarkyti duomenis iš ir į išorinę sistemą Active Directory. Tai reiškia, kad duomenų tvarkymas galimas tik ADMIN III priemonėmis. Tiekėjas negali įgyvendinti naudotojų valdymo modulio per Active Directory, nes visi naudotojai ir rolės yra tvarkomi per ADMIN III, kuris nenumato dvipusės integracijos. Atitinkamai naudotojų tapatybės nėra nustatomos naudojant Active Directory – tam naudojamas ADMIN III sprendimas – todėl Tiekėjo integracinė sąsaja su Active Directory nėra tikslinga ir įgyvendinama. |
| 79.1. Naudotojų ir jų rolių administravimui skirtas komponentas. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 138. VSATIS naudotojų tapatybės nustatymui (identifikavimui) turi būtinaudojama šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojama ActiveDirectory. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 139. Naudotojų duomenų administravimas bei rolių/ teisių valdymas turi būti vykdomas naudojant ActiveDirectory. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 142. Turi būti realizuotos VSATIS ir ADMIN III sąsajos dėl naudotojų duomenų (apimant naudotojų teises ir roles) perdavimo į ADMIN III. Turi būti vykdomas naujų ir atnaujintų naudotojų duomenų nuolatinis sinchronizavimas iš VSATIS (ActiveDirectory) į ADMIN III. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 180. Turi būti realizuota į Windows 10, Android, iOS operacinę sistemą diegiama „Offline“ VSATIS, kuri turi būti naudojama, kai neveikia web VSATIS. | Punkto atsisakoma dalinai. Nauja punkto formuluotė: 180. Turi būti realizuota į Windows 10 operacinę sistemą diegiama „Offline“ VSATIS, kuri turi būti naudojama, kai neveikia web VSATIS. | Turimi dokumentų ir biometrinių duomenų skaitytuvai yra nesuderinami su Android ir iOS operacinėmis sistemomis, todėl mobili aplikacija negalės užtikrinti pilnaverčio veikimo. Dėl šių priežasčių reikalavimo išpildymas yra netikslingas. Aplikacijai nėra keliami specifiniai technologiniai reikalavimai, o aplikaciją įgyvendinti galima standartinėmis programavimo kalbomis ir susijusiomis technologijomis. |
| 44.1. PKP pareigūno darbo vietos kompiuteryje turi būti įdiegta Windows 10 operacinėje sistemoje (ar Android, iOS) veikianti „Offline“ VSATIS, kurios paskirtis – realizuoti ryšį su darbo vietos kompiuterio PA, VA ir kelionės dokumentų skenavimo įranga bei realizuoti pagrindines (bazines) užsieniečio registravimo AIS duomenų surinkimo ir saugojimo funkcijas, kai nėra galimybės naudoti web VSATIS. Ši PĮ turi būti sukurta šios Sutarties metu. | Punkto atsisakoma dalinai. Nauja punkto formuluotė: 44.1. PKP pareigūno darbo vietos kompiuteryje turi būti įdiegta Windows 10 operacinėje sistemoje veikianti „Offline“ VSATIS, kurios paskirtis – realizuoti ryšį su darbo vietos kompiuterio PA, VA ir kelionės dokumentų skenavimo įranga bei realizuoti pagrindines (bazines) užsieniečio registravimo AIS duomenų surinkimo ir saugojimo funkcijas, kai nėra galimybės naudoti web VSATIS. Ši PĮ turi būti sukurta šios Sutarties metu. |  |
| 115.4.6. WFE proceso informacija; | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Pagal ICD pateiktus reikalavimus, integracinė sąsaja su AIS gali būti įgyvendinama dviem būdais: naudojant atomines operacijas (privalomas variantas), ir naudojant WFE procesą (neprivalomas variantas). Kadangi WFE procesas yra neprivalomas ir eu-lisa iki Detalios analizės ir projektavimo etapo pabaigos nepateikė šio funkcionalumo, nuspręsta WFE proceso alternatyvos atsisakyti, siekiant užtikrinti VSATIS projekto įgyvendinimą laiku, mažinant darbų vėlavimo riziką dėl AIS darbų vėlavimo bei atsižvelgiant į tai, kad WFE procesas pagal ICD yra neprivalomas alternatyvus atominėms operacijoms funkcionalumas. |
| 115.5. Naudotojui turi būti galima atlikti ICD aprašytus veiksmus su WFE procesais. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 121.1. Jei nutraukiamas išankstinės registracijos procesas, susietas su WFE procesu, išankstinės registracijos duomenys turi būti siunčiami į centrinę AIS naudojant integracijų lygmens integravimo su AIS komponentą. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 113.4. Tvarkyti leidimus gyventi arba vizas. Turi būti galimybė atlikti šiuos veiksmus: | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Pagal naujausią ICD versiją, leidimų gyventi arba vizų tvarkymas centrinėje AIS nėra numatytas, todėl Tiekėjas funkcionalumo įgyvendinti negali. |
| 113.4.1. peržiūrėti leidimo gyventi arba vizos informaciją; | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 113.4.2. atšaukti leidimą gyventi arba vizą; | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 113.4.3. panaikinti leidimą gyventi arba vizą; | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 113.4.4. pratęsti leidimą gyventi arba vizą. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 113.4.5. Leidimų gyventi arba vizų tvarkymo metu turi būti galima įvesti ICD nurodytus duomenis. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 122.4. dėl asmenų, kurių bylose atvykimo/išvykimo įrašuose nėra duomenų apie išvykimą, kai tik pasibaigia leidžiamo buvimo laikotarpis; | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Pagal naujausios versijos ICD apibrėžtus reikalavimus, pranešimai iš AIS sistemos nėra siunčiami dėl asmenų, kurių bylose nėra duomenų apie išvykimą, kai pasibaigia leižiamo buvimo laikotarpis. Kadangi šio tipo pranešimų siuntimas AIS sistemoje nėra įgyvendintas, todėl atitinkamai šio techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinti nėra galimybių ir VSATIS. |
| 122.5. dėl asmenų, kurių atveju buvo viršyta maksimali leidžiamo buvimo trukmė. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Pagal naujausios versijos ICD apibrėžtus reikalavimus, pranešimai iš AIS sistemos nėra siunčiami apie asmenis, kurių leižiamo buvimo laikotarpis pasibaigė. Kadangi šio tipo pranšimų siuntimas AIS sistemoje nėra įgyvendintas, todėl atitinkamai šio techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinti nėra galimybių ir VSATIS. |
| 120.2. Pareigūnui turi būti nurodomos priežastys kodėl išankstinei registracijai nebuvo panaudotas kelionės dokumento lustas: kelionės dokumentas neturi lusto; kelionės dokumento lustas neveikia ar kt. | Punkto atsisakoma dalinai. Nauja punkto formuluotė: 120.2. Pareigūnui turi būti nurodoma, kad išankstinei registracijai nebuvo panaudotas kelionės dokumento lustas. | Atsižvelgiant gaunamų iš dokumentų skaitytuvų duomenų apimtis matoma, kad kelionės dokumento lusto nepanaudojimo priežasties rodyti negalima, nes tokie duomenys nėra gaunami iš šiuo metu naudojamų dokumentų skaitytuvų įrenginių. Šis reikalavimas apima tik gaunamos informacijos atvaizdavimą. |
| 216. Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. | Kadangi VSATIS yra laikoma IRD infrastruktūroje, IRD teikia ir administruoja sertifikatus kaip dalį infrastruktūros, kuri yra IRD atsakomybėje. Dėl šios priežasties Tiekėjas negali įgyvendinti reikalavimo. |
| 217. Priklausomai nuo Sistemos architektūros, Paslaugų teikėjas turi pateikti reikiamą kiekį bei reikiamų paskirčių sertifikatus, kuriuos naudojant bus atliekamas perduodamos / gaunamos informacijos šifravimas. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 218. Šifravimui naudojamas sertifikatas turi būti patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu (pavyzdžiui: Veri Sign ar analogišku), kurį populiariosios interneto naršyklės gali verifikuoti automatiškai, t. y. darbo vietos naudotojui neturi reikėti savarankiškai sertifikato įtraukti į naršyklės ar operacinės sistemos patikimų sertifikatų saugyklą. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |
| 219. Paslaugų teikėjo pateiktas sertifikatas turi galioti iki garantinių paslaugų pabaigos. Pateikiamo sertifikato garantinis aptarnavimas (angl. support) turi būti užtikrinamas sertifikato galiojimo laikotarpiui. Paslaugų teikėjas atsakingas už sertifikatų atnaujinimą ir pateikimą Perkančiajai organizacijai iki garantinių paslaugų pabaigos. | Punkto atsisakoma pilna apimtimi. |  |

1.3. Papildyti Techninę specifikaciją šiais reikalavimais, kurių dėl objektyvių ir nuo Pirkėjo nepriklausančių priežasčių (dažnų ICD pakeitimų (atnaujinimų) nebuvo galima numatyti Pirkimo sutarties sudarymo metu. Papildomi reikalavimai neįtakoja galutinės Pirkimo kainos, t. y. Pirkėjas už papildomų reikalavimų įgyvendinimą Paslaugos teikėjui neatliks jokio papildomo apmokėjimo.

| Poreikis | Poreikio pagrindimas |
| --- | --- |
| P-1.AIS WEB ataskaitų komponentas, apimantis: - AIS WEB ataskaitų generavimą; - Automatinį AIS WEB ataskaitų siuntimą; - Periodinį seniau sugeneruotų AIS ataskaitų trynimą; - Automatinį laiko slinkimą periodinėse AIS ataskaitose. | Papildomo darbo poreikis atsirado AIS posistemės testavimo metu, kai išryškėjo būtinybė užtikrinti nuolatinį ir automatizuotą ataskaitų teikimą naudotojams. Pradinėje techninėje specifikacijoje buvo numatytas tik rankinis ataskaitų generavimas, todėl tokio sprendimo poreikio nebuvo įmanoma protingai numatyti sutarties sudarymo metu. Vėliau šį poreikį dar labiau sustiprino asmens duomenų saugojimo ir apsaugos (BDAR) reikalavimai, kurių taikymas tapo aktualus jau po sutarties sudarymo, todėl jų iš anksto įtraukti nebuvo galimybių. Fiksuotas laikotarpis neleidžia užtikrinti aktualių duomenų pateikimo, todėl papildomai prireikė įdiegti slenkančio laikotarpio generavimą, kurio poreikio taip pat nebuvo galima numatyti rengiant pradinę techninę specifikaciją. |
| P-2. Pareigūno naudotojo sąsajos atnaujinimas pagal AIS lemiančius procesinius VSATIS pakeitimus. Naudotojo sąsajos atnaujinimas apima: - išankstinės registracijos laukų matomumo apribojimą pagal duomenų šaltinį; - nepanaudotų išankstinės registracijos duomenų automatinį ištrynimą; - Asmens patikros lange lauko "Komentaras" privalomumo taisyklių papildymą; - "AIS byla", "AIS žingsniai" ir "Identifikacija" skilčių apjungimą į "AIS byla" ir "AIS žingsniai" skiltis; - klasifikatoriaus, kuris kombinuoja skirtingose šalyse naudojamus dokumento tipus, sukūrimą ir atitinkamos informacijos pareigūnui išvedimą | Papildomas poreikis atsirado dėl būtinybės užtikrinti tvarkingą ir aiškų duomenų atvaizdavimą sistemoje. Siekiant išvengti naudotojams perteklinės, neužpildytos ar nereikšmingos informacijos rodymo, buvo nustatyta, kad tušti arba nenaudojami laukai turi būti automatiškai paslepiami pagal duomenų šaltinį. Ši aplinkybė nebuvo numatyta sutarties sudarymo metu, nes realus poreikis paaiškėjo tik po AIS posistemės priėmimo testavimo ir duomenų srautų analizės. Po sistemos paleidimo taip pat išryškėjo papildomų sąlygų poreikis, siekiant užtikrinti aiškų pareigūno sprendimų pagrindimą. Šios sąlygos negalėjo būti numatytos be faktinės AIS modulio testavimo patirties, todėl jų įvertinti sutarties pasirašymo metu nebuvo galimybių. Be to, AIS posistemės palaipsninio paleidimo metu nustatyta, kad dalis esamų skilčių naudojamos minimaliai ir neefektyviai, papildomai apkrauna pareigūno darbo aplinką ir apsunkina darbą. Todėl atsirado poreikis optimizuoti pagrindinio darbo lango struktūrą, ko nebuvo įmanoma numatyti rengiant pradinę sistemos detalią funkcinę specifikaciją. |
| P-3. Android mobili programėlė, imituojanti veido atvaizdo skaitytuvą asmens patikros proceso metu | AIS sistemos įgyvendinimo metu išryškėjo poreikis sukurti Android mobiliąją programėlę, imituojančią veido atvaizdo skaitytuvą asmens patikros proceso metu. Praktinė patirtis parodė, kad ne visuose pasienio kontrolės punktuose (PKP) yra sudarytos techninės galimybės kokybiškai nufotografuoti asmens veidą naudojant stacionarią kamerą pareigūno darbo vietoje. Netinkamos apšvietimo sąlygos, erdvės apribojimai ar įrangos išdėstymas daro įtaką fotografijos kokybei ir gali sumažinti biometrinio palyginimo tikslumą. Siekiant užtikrinti vienodą asmens patikros proceso kokybę visose darbo vietose ir sudaryti galimybę pareigūnui operatyviai atlikti kokybišką veido atvaizdo fiksavimą, būtina numatyti mobiliosios programėlės sprendimą, leidžiantį patikimai ir lanksčiai surinkti biometrinius duomenis. |
| P-4. Perėjimas prie VIS for EES v3 versijos | Poreikis tapo reikalingas dėl VIS for EES sistemos atnaujinimo. Pradinėje sutartyje buvo numatyta integracija su tuo metu galiojančia VIS for EES versija, todėl šio atnaujinimo nebuvo galima suplanuoti iš anksto, nes nebuvo informacijos apie planuojamą VIS for EES naujos versijos išleidimą. |
| P-5. Skenerių programinės įrangos pilno funkcionalumo perkėlimas į asmens patikros formą | AIS sistemos testavimo metu paaiškėjo, kad esamas techninis sprendimas nėra efektyvus – jis lėtina asmens patikros procesą ir didina pareigūno darbo krūvį, nes tenka dirbti keliuose naršyklės languose vienu metu. Įgyvendinant AIS posistemės diegimą tapo akivaizdu, kad siekiant optimizuoti procesus, užtikrinti greitesnį ir patogesnį pareigūnų darbą bei sumažinti klaidų tikimybę, skenerių programinės įrangos funkcionalumas turi būti perkeltas tiesiogiai į VSATIS asmens patikros formą. |
| P-6. AIS bylos paieškos lange reikalingas VA ir PA palyginimas | AIS posistemės testavimo metu nustatyta, kad siekiant užtikrinti duomenų tikslumą ir patikimumą būtinas papildomas funkcionalumas – AIS bylos paieškos formoje, rastos AIS bylos veido atvaizdo (VA) ir pirštų atspaudų (PA) duomenų palyginimas su darbo vietoje pareigūno surinktais VA ir PA duomenimis. Praktikoje AIS gali netikslingai atrinkti bylą, todėl tik papildomas palyginimas leidžia patvirtinti arba atmesti tokį automatinį sistemos siūlymą. Šis poreikis išryškėjo tik AIS posistemės priėmimo testavimo metu, todėl nebuvo numatytas pradinės sutarties pasirašymo metu. |
| P-7. AIS bylų apjungimo metu, modaliniame lange reikalinga indikacija, pagal kurią biometriją bylos buvo verifikuotos / identifikuotos | Šis funkcionalumas tapo būtinas duomenų kokybei ir teisingam sprendimų priėmimui užtikrinti. Poreikis iškilo tik po AIS ICD pokyčių įdiegus naują ICD versiją, todėl jo nebuvo įmanoma numatyti sutartyje. |
| P-8. Asmens patikros formoje, skiltyje „AIS byla“, atidarius pasirinktą AIS bylą, jeigu byloje buvo bent vienas nepraleidimas, išvesti raudoname fone pranešimą „Buvo atsisakyta leisti atvykti“ | Šis funkcionalumas tapo būtinas sprendimų priėmimo saugumui užtikrinti. Poreikis iškilo tik po AIS ICD pokyčių įdiegus naują ICD versiją, todėl jo nebuvo įmanoma numatyti sutartyje. |

2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

2.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

2.2. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepaminėtos Papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. Pirkimo sutartis yra teikiama joje numatyta Paslaugų apimtimi. Šis Pirkimo sutarties pakeitimas nesukuria pagrindo Paslaugų teikėjui laikyti, jog Paslaugų teikėjo Paslaugos yra papildomos ir/ar nenumatytos Pirkimo sutartyje bei atitinkamai reikalauti papildomo atlygio ir/ar nuostolių.

2.3. Papildomas susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi, kadangi pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

PIRKĖJAS			      PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel. (8 5) 271 9305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk.: Nr. LT90 7300 0101 1567 7435 Nr. LT97 7300 0101 1567 7503 ,,Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius | UAB ,,Proit“ Įmonės kodas 302560374 PVM mokėtojo kodas LT100006216217 Jonavos g. 260, LT-44110 Kaunas Tel. (8 5) 259 5490 El. p. info@proit.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT71 4010 0510 0431 6200 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 Direktorius Justinas Brokorius |
| --- | --- |