SUSITARIMAS

DĖL 2019-08-07 PREKIŲ SU PASLAUGOMIS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SUT(DI)-379

2020 m. balandžio        d.  Nr.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 305202934 (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

ir

UAB „Belam LT“, juridinio asmens kodas 110723520, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Žilinsko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į Vykdytojo raštuose 2019-12-06 Nr. 82, 2019-12-19 Nr. 88, 2020-02-28 Nr. 25 ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) 2020-03-03 gautame rašte nurodytas aplinkybes bei vadovaudamiesi 2019-08-07 prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SUT(DI)-379 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 7.4 ir 7.4.2 punktų nuostatomis sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Priimti Vykdytojo siūlomą projekto sprendinį, kuriame numatyta kito nei Vykdytojo Sutarties priede Nr. 2 nurodyto, gamintojo signalizacijos sistema, kadangi Vykdytojas projektavimo metu, pervažos signalizacijos sąsajos su kliūties pervažoje sistemos sujungimui numatė sprendinį, kuris negali būti įgyvendintas naudojant „Bombardier Transportation“ SIA gaminamos automatinės mikroprocesorinės pervažos signalizacijos sistemą, todėl suprojektavo sąsają su kito gamintojo „ALTPRO D.O.O.“ gaminama APIS-RLC automatinės mikroprocesorinės pervažos signalizacijos sistema, kuri atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Kartu su gamintojo „ALTPRO D.O.O.“ gaminama APIS-RLC automatinės mikroprocesorinės pervažos signalizacijos sistema, Vykdytojas, nereikalaudamas iš Užsakovo papildomo atlygio, įsipareigoja papildomai pateikti ir įrengti:

  - Vietoje papildomo pervazos valdymo pultelio –atlikti esamo Valčiūnų stoties GSB valdymo pulto išplėtimą/pritaikymą, panaudojant analogiškus valdymo elementus (turi būti pateikti ir įrengti papildomi mygtukai ir lemputės);

  - APS įrenginių konteinerį su atskiromis patalpomis įrangai ir dvejomis durimis;

  - 3 atitveriamuosius šviesoforus su šviesos diodų komplektais kompozitinėse galvutėse;

  - Pervažos nenutrūkstamos eksploatacijos užtikrinimo šaltos atsargos dalių komplektą;

  - Saulės elektrinės modulius su specialia savaime nusivalančia danga;

  - Saulės elektrinės nuotolinio stebėjimo bei suvartojimo ataskaitų generavimo įrangą;

  - Papildomai įdiegtos ir TS nespecifikuotos saulės elektrinės įrangos apsaugos nuo vagystės ir vandalizmo priemonės - tvora, perimetro apsauga;

  - Invazinę keičiamos spalvos šviesos diodų juostą pėsčiųjų take;

  - KET pažeidimų fiksavimo įrangą (papildomos kameros su įrašymo įranga).

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol galioja Sutartis (paliekama, jei Sutarties galiojimas nesikeičia). Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

- Šalys patvirtina, kad pasirašo Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

- Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

- Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

- Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

10.1. 1 priedas – Vykdytojo raštai 2019-12-06 Nr.82, 2019-12-19 Nr.88, 2020-02-28 Nr.25  ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) 2020-03-03 raštas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas: | Vykdytojas: |
| --- | --- |
| AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank", AB, banko kodas 73000 | UAB „Belam LT“ Savanorių per. 286, Kaunas, LT-49474 Lietuva Telefonas +370 37302930, PVM mokėtojo kodas LT107235219 Įmonės kodas 110723520 Sąskaitos Nr. LT69 7300 0100 7103 5988 AB Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva Banko kodas 73000 SWIFT: HABALT22 |
| Generalinis direktorius Karolis Sankovski _____________________ A.V. Data: ________________ | Generalinis direktorius Kastytis Žilinskas _____________________ A.V. Data: ________________ |

Susitarimo rengėja:

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas:

Įteikti: PC, DI, F.

Sutarties savininkas: DI.