| PROJEKTAVIMO SUTARTIS |  |
| --- | --- |
| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS |  |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 skyriuje. |  |
| Sutartis sudaryta Užsakovo vykdyto konkretaus pirkimo dinaminės pirkimo sistemos (tarptautinis pirkimas) būdu Nr. 15216 Pralaidų remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo 5 pirkimo objekto dalis (toliau – POD) - Pralaidų Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (84+462) ir Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (90+509) remonto techninių darbo projektų parengimo ir Projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas (toliau – Pirkimas) bei Pirkimui Tiekėjo pateikto pasiūlymo (toliau – Tiekėjo pasiūlymas) pagrindu. |  |
| - UŽSAKOVAS |  |
| - Pavadinimas | AB „LTG Infra“ |
| - Adresas | Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva |
| - Juridinio asmens kodas | 305202934 |
| - PVM mokėtojo kodas | LT100012666211 |
| - Atsiskaitomoji sąskaita | LT68 7044 0600 0832 1310 |
| - Bankas, banko kodas | „Swedbank", AB, banko kodas 73000 |
| - Telefonas | +370 5 269 3879 |
| - Faksas | - |
| - El. paštas | LGinfrastruktura@litrail.lt |
| - Atstovas | Techninės priežiūros departamento direktorius Arvydas Dveilys |
| - Atstovavimo pagrindas | 2020-06-30 įgaliojimas Nr. ĮG(LGI)-188 |
| - PROJEKTUOTOJAS |  |
| - Pavadinimas | UAB Geležinkelio tiesimo centras |
| - Adresas | Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. |
| - Juridinio asmens kodas | 181628163 |
| - PVM mokėtojo kodas | LT816281610 |
| - Banko sąskaita | LT087300010157258058 |
| - Bankas, banko kodas | AB SWEDBANK, banko kodas 73000 |
| - Telefonas | +370 5 282 3202 |
| - Faksas | +370 5 282 4975 |
| - El. paštas | info@gtc.lt |
| - Atstovas | Generalinis direktorius Vytautas Radzevičius |
| - Atstovavimo pagrindas | Bendrovės įstatai |
| - SUTARTIES OBJEKTAS |  |
| - Objektas | 5 POD - Pralaidų Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (84+462) ir Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (90+509) remonto techninių darbo projektų parengimo ir Projektų vykdymo priežiūros paslaugos |
| - STATINIO DUOMENYS |  |
| - Statinys | 5 POD - Pralaidos Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (84+462) ir Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (90+509) |
| - Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. | 5 POD - 4400-0810-3153; 4400-0565-1034 |
| - Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. | 5 POD - 5105/8001:1; 3953/8001:2 |
| - PASLAUGŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI |  |
| - Kaina | Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 20751,61 Eur (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 61 ct), įskaitant PVM, yra 25109,45 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas devyni eurai, 45 ct ), 21 proc. PVM yra 4357,84 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 84 ct), iš jos: - I etapo kaina neįskaitant PVM yra 6225,48 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai, 48 ct), įskaitant PVM, yra 7532,83 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai, 83 ct), 21 proc. PVM yra 1307,35 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai septyni eurai, 35 ct); - II etapo kaina neįskaitant PVM yra 12450,96 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 96 ct), įskaitant PVM, yra 15065,66 Eur (penkiolika tūkstančių šešiasdešimt penki eurai, 66 ct), 21 proc. PVM yra 2614,70 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, 70 ct). - III etapo kaina neįskaitant PVM yra 415,03 Eur (keturi šimtai penkiolika eurų, 03 ct), įskaitant PVM, yra 502,19 Eur (penki šimtai du eurai, 19 ct), 21 proc. PVM yra 87,16 Eur (aštuoniasdešimt septyni eurai, 16 ct). - IV etapo kaina neįskaitant PVM yra 1660,14 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt eurų, 14 ct), įskaitant PVM, yra 2008,77 Eur (du tūkstančiai aštuoni eurai, 77 ct), 21 proc. PVM yra 348,63 Eur (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 63 ct). |
| - Mokėjimo tvarka | Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktą Paslaugų etapą apmokama Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nustatytais terminais po to, kai atitinkamas Paslaugų etapas priimamas Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje nustatyta tvarka. |
| - Avansinis mokėjimas | Netaikoma |
| - TERMINAI |  |
| - Paslaugų suteikimo etapai ir terminai | I etapas – Tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai. II etapas – Techninio projekto/ų parengimas, derinimas. III etapas – Statybą leidžiančio/ių dokumento/ų gavimas. I, II, III etapai turi būti užbaigti per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. IV etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra. Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. |
| - Paslaugų trūkumo šalinimo terminas (laikotarpis) | Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punkte nustatytas terminas, nebent Užsakovo ir Projektuotojo konkrečiu atveju būtų suderintas ir nustatytas kitas terminas. |
| - Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) | Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo. |
| - Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus atrinktas statinio rangovas | Užbaigus III etapą, Sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio rangovu. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 skyriaus nuostatos netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą neįskaičiuojamas. |
| - PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS |  |
| - Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo reikalavimai | Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 289 600,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų). Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą) bei papildomai turi apimti neturtinės žalos atlyginimą. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 2 900 EUR. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo projektavimo darbų pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| - Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra, tyrinėjimai, matavimai ir kt. profesinės paslaugos, reikalavimai | Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų), kai pateikiamas metinis draudimas. Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai suteiktų profesinių paslaugų. Draudimo sutartis turi: - - apimti projektuotojo ir (ar) visų jo subrangovų pagal Sutartį teikimas profesinės paslaugas: statinio projekto vykdymo priežiūra, statybiniai tyrimai (geodeziniai matavimai, geologinius tyrimai); - - būti sudaroma laikotarpiui, nuo profesinių paslaugų teikimo pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos; - - apimti neturtinės žalos atlyginimą. Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma | Sutarties įvykdymas užtikrinamas: - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5.1 bei 10.7.1 punktuose nurodytais delspinigiais; - 600 Eur (šeši šimtai eurų, 00 ct) dydžio bauda (už kiekvieną Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytų sąlygų pažeidimą). |
| - SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI |  |
| - Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija | Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 |
| - Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti | Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 |
| - Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti | - |
| - KITOS SĄLYGOS |  |
| - Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Projektuotojo pasiūlymui. |  |
| - Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| - SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI |  |
| - Priedas Nr. 1 – Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai |  |
| - Priedas Nr. 2 – Sutarties bendrosios sąlygos |  |
| - Priedas Nr. 3 – Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 5 – Projektuotojo pateiktas galutinis pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi CVP IS) |  |
| - Priedai Nr. 6a, 6b ir t. t. – Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas), Projektuotojo bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas) (pridedama po Sutarties pasirašymo; prie Sutarties atskirai nepridedama, saugoma CVP IS) |  |
| - INFORMACIJA SUTARTIES VALDYMUI |  |
| - Sutarties rengėjas |  |
| - Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo asmuo: |  |
| - Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą pateikimą atsakingas Projektuotojo asmuo: |  |
| - Už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo |  |
| - Sutarties savininkas (Užsakovo) | LTG INFRA |
| Užsakovo vardu: Arvydas Dveilys; Projektuotojo vardu: Vytautas Radzevičius. |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.