PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Dėl 2020 m. Gegužės 18 d. sutarties Nr. (9.27E)D1-369  „NEMUNO DEŠINIOSIOS PAKRANTĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIE PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBAI“

2020 m.   spalio            d.  Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2020-05-18 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-369 „Nemuno dešiniosios pakrantės viešųjų erdvių prie Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių infrastruktūros įrengimo darbai„ (toliau –Sutartis).

- Remiantis 2020-06-08 protokolu Nr. (15.8)AR4-2281, 2020-07-01 protokolu (15.8)AR4-3126, 2020-08-03 protokolu Nr. (15.8)AR4-3268, 2020-09-30 protokolu (15.8)AR-4559 nutarta pakoreguoti projektinius sprendinius.

- Pradinė sutarties vertė 204 698,8 eurai su PVM (du šimtai keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 80 cnt).

- Nevykdomų darbų vertė  5 409,25 eurai su PVM (penki tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai 25 cnt).

- Papildomų darbų vertė 36 100,57 eurai su PVM (trisdešimt šeši tūkstančiai šimtas eurų 57 cnt).

- Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 14,99 % nuo pradinės vertės.

- Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

- SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

  - Pakeisti Sutarties 1.10 punktą – perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (5 409,25 eurai su PVM) ir pridedant papildomų darbų vertę (36 100,57 eurai su PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 235 390,12 su PVM (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų 12 cnt).

- SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

  - Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3.3. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

- SUSITARIMO PRIEDAI

  - Protokolai (4 vnt.), 10 lapai;

  - Projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinti kiekių žiniaraščiai, 7 vnt.;

  - Nevykdomų darbų sąmatos, 2 lapai;

  - Papildomų darbų sąmatos, 5 lapų.

| UŽSAKOVAS Prienų rajono savivaldybės administracija Kodas 288742590 PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai A.s. Nr. LT087300010076935559 tel.: 8 319 61 103 el. paštas: administracija@prienai.lt | RANGOVAS UAB „Kelranga“ Kodas 151004973 PVM mokėtojo kodas LT1510049716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Gėlyno skg. 5 Marijampolė A.s. Nr. LT3170440600002069035 tel.: 8 343 71735 el. paštas: info@kelranga.lt |
| --- | --- |
| Pasirašančiojo vardas, pavardė Jūratė Zailskienė Pareigos Administracijos direktorė Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Algirdas Brazys Pareigos Direktorius Parašas ..................................................... Data...................................................... A.V. |