projekto ALYTAUS GELEŽINKELIO VIADUKO VIRŠ NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

TURINYS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos	3

3. Tiekėjo teisės ir pareigos	4

4. Užsakovo teisės ir pareigos	8

5. Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)	8

6. Kainodaros taisyklės	9

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	10

8. Paslaugų perdavimas ir priėmimas	12

9. Ataskaitos	15

10. Mokėjimų sąlygos	17

11. Mokesčiai ir muitai	18

12. Draudimas	18

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės	19

14. Šalių atsakomybė	19

15. Šalių pareiškimai ir garantijos	20

16. Konfidencialumo įsipareigojimai	21

17. Darbuotojai ir įranga	21

18. Darbo valandos ir atostogos	22

19. Sutarties galiojimas ir terminai	22

20. Sutarties pakeitimai	22

21. Sutarties pažeidimas	23

22. Sutarties vykdymo sustabdymas	23

23. Sutarties nutraukimas	24

24. Patikrinimai ir tikrinimai, kuriuos atlieka ES institucijos	25

25. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)	26

26. Ginčų nagrinėjimo tvarka	26

27. Baigiamosios nuostatos	27

## SUTARTIES SĄLYGOS

# 1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį Tiekėjas turi pateikti Užsakovui ataskaitas už suteiktas Paslaugas (žr. Sutarties sąlygų 9 str. [Ataskaitos]) ir kuris sutampa su Rangos sutartyje Rangovui nustatytu ataskaitiniu laikotarpiu.

Diena, mėnuo – kalendorinė diena, kalendorinis mėnuo, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

EK – Europos Komisija.

ES – Europos Sąjunga.

FIDIC sutarties sąlygos – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir pirmuoju vertimu į lietuvių kalbą 2002 metais leidimu, ISBN 9986-687-11-X)

Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu paštu saskaita@vpt.lt.).

Įstaiga – bet kuri iš Europos Sąjungos kontroliuojančių institucijų.

LR – Lietuvos Respublika.

Raštu – koks nors dokumentas, rašytas ranka, spausdintas mašinėle, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis (įskaitant elektroniniu paštu siųstus laiškus ir faksimilinius pranešimus), kurių visų galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas įrašas.

Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis nurodymas (vėliau patvirtintas raštu), kurį dėl sutarties vykdymo Tiekėjui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos – bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, ar darbai, atliekami pagal šią Sutartį.

Projektas – Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas.

Projekto vadovas – Užsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus įgaliojimus.

Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis – Tiekėjo su trečiąja šalimi (subtiekėju) raštu sudaryta sutartis dėl dalies Paslaugų pagal šią Sutartį pirkimo (Sutarties sąlygų 5 str. [Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)]).

Pradžios data – Paslaugų teikimo Pradžios data, kurią po Sutarties įsigaliojimo nustato Projekto vadovas, raštu pranešdamas Tiekėjui, ir kuri negali būti ankstesnė kaip Projekto Rangos sutarties įsigaliojimas.

Statinio projektas – techninis, darbo ir (arba) techninis darbo projektas.

Sustabdymas – Tiekėjo Paslaugų teikimo sustabdymas, įforminamas Užsakovo Projekto vadovo Nurodymu.

Sutartis – Projekto rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir inžinieriaus paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties forma ir sutarties sąlygos ir visi jų priedai.

Projekto rangos darbai – pagal Projekto Rangos darbų sutartį ir jos pakeitimus (jeigu tokie būtų padaryti) (toliau – Rangos sutartis) Rangovo atliekami darbai ir teikiamos paslaugos.

Rangovas – subjektas, ar subjektų grupė atliekanti Projekto rangos darbus pagal Rangos sutartį.

Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Tiekėjas – Paslaugų teikėjas pagal šią Sutartį, Sutartyje taip pat vadinamas Šalimi.

Tinkamai patvirtinta kopija – išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu taikoma) bei parašu (nurodant pareigas, vardą pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija.

Užsakovas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Sutartyje taip pat vadinamas Šalimi.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai reikšmė, nurodyta skaičiais, ir reikšmė, nurodyta žodžiais, skiriasi, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Paslaugų teikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

2.4. Jeigu yra tam tikri neatitikimai tarp sąvokų, nurodytų šioje Sutartyje, ir sąvokų, nurodytų Rangos sutartyse, vadovaujamasi šios Sutarties sąvokomis.

# 3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka teikti Paslaugas Užsakovui už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika bei sąskaita;

3.1.2. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų pagal Sutartį ar jų dalies;

3.1.3. informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, nustatant, kad jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susidurtų su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę ir priežastis;

3.1.4. užtikrinti iš Užsakovo ar Rangovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. pateikti išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, kaip apibūdinta šios Sutarties 9 str. [Ataskaitos];

3.1.6. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

3.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos vykdymo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus teikiant Paslaugas;

3.1.8. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo ar Rangovo gautus dokumentus;

3.1.9. tikrinti, kad Projekto rangos darbai būtų atliekami vadovaujantis Statinio projekto sprendiniais, pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių Projekto rangos darbų sustabdymui ir/arba Statinio projekto pakeitimų įteisinimui, informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių ėmėsi;

3.1.10. nepasirašyti Rangovo atliktų darbų aktų, jeigu Rangovas ir/arba jo subrangovas, pakeis Statinio projekto sprendinius kitais ir vykdys tokius statybos darbus raštiškai nesuderinęs šių pakeitimų Inžinieriumi bei Užsakovu teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;

3.1.11. kontroliuoti Projekto rangos darbų metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka Statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai;

3.1.12. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą bei atitikimą statinio normatyvinės kokybės reikalavimams, pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių darbų trūkumų ištaisymui, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių imtasi;

3.1.13. nepriimti Rangovo netinkamai atliktų, faktiškai neatliktų ir/arba Tiekėjo nepatikrintų darbų, netinkamų, nepristatytų į statybvietę ir/arba Tiekėjo nepatikrintų statybos produktų bei įrenginių, užtikrinti Rangovo atliktų darbų priėmimo dokumentuose (pvz. atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų pažymos ir kt.) pateikiamos Rangovo informacijos tikrumą ir teisingumą;

3.1.14. nuolat tikrinti vykdomų Projekto rangos darbų eigą, tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

3.1.15. kartu su Rangovu rengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

3.1.16. užtikrinti, kad pagal Sutartį perleistų įsipareigojimų vykdymui paskirtas trečiasis asmuo atitiks visus Tiekėjo pagrindiniam personalui keliamus reikalavimus;

3.1.17. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, Rangos sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.1.18. be Užsakovo raštiško sutikimo, su Rangovu, jo darbuotojais, subrangovais ar kitaip su Rangovu susijusiais asmenimis nesudaryti jokių sutarčių ar susitarimų susijusių su Projekto vykdymu arba galinčių turėti įtakos tinkamam Projekto vykdymui. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad be Užsakovo raštiško sutikimo, tokių sutarčių arba susitarimų su Rangovu nesudarytų Tiekėjo darbuotojai ir/arba subtiekėjai;

3.1.19. užtikrinti tinkamą ir visapusišką Rangovų atliekamų Projekto rangos darbų techninę priežiūrą, vykdyti visas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1.20. aktyviai, operatyviai ir tiesiogiai bendradarbiauti su visais statybos dalyviais, ypač sprendžiant klausimus dėl Statinio projekto netikslumų ir/ar klaidų taisymo, siekiant užtikrinti darbų kokybę ir atlikimą laiku;

3.1.21. išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų, finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas;

3.1.22. Tiekėjas, gavęs Užsakovo pritarimą arba Nurodymą, privalo sustabdyti Rangovo atliekamų visų darbų (arba jų dalies) vykdymą, apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Rangovo atliekamų darbų (arba jų dalies) sustabdymas gavus Užsakovo pritarimą arba Nurodymą galimas dėl objektyvių priežasčių vėluojant Rangovui;

3.1.23. baigiantis Rangovo atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo pagal Rangos sutartį laikotarpiui, Tiekėjas privalo raštu informuoti Rangovą apie sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Jei Rangovo atliekami darbai (ar jų dalis) sustabdyti gavus Užsakovo reikalavimą, Tiekėjas prieš išsiųsdamas raštišką pranešimą Rangovui, privalo raštu paprašyti Užsakovo pateikti informaciją apie sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą;

3.1.24. kai, gavęs Užsakovo pritarimą, Tiekėjas leidžia Rangovui tęsti visus darbus (ar jų dalį), kurie buvo sustabdyti, prieš atnaujindamas darbų vykdymą, Tiekėjas kartu su Rangovu privalo apžiūrėti Rangovo atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo paveiktus darbus, įrangą ir medžiagas. Tiekėjas privalo nurodyti Rangovui dėl sustabdymo atsiradusius darbų, įrangos ar medžiagų sugadinimus arba defektus bei trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti;

3.1.25. Тiekėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti visas Inžinieriaus pareigas, numatytas Rangos sutartyje. Tiekėjas atliks visas sutartyje numatytas Inžinieriaus užduotis ir pareigas ir turės tokias galias, kurias jam deleguos užsakovas.

Tiekėjas, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus FIDIC Raudonosios knygos sąlygų punktus, privalės gauti atskirą Užsakovo pritarimą:

1) 3.2    [Inžinieriaus įgaliojimų perdavimas]

2) 4.4.   [Subrangovai]

3) 8.4.   [Baigimo laiko pratęsimas]

4) 8.11. [Užsitęsęs sustabdymas]

5) 13.    [Pakeitimai ir pataisymai]

6) 14.9. [Sulaikomų pinigų mokėjimas]

7) 17.4. [Užsakovo rizikos padariniai]

3.1.26. Tiekėjas taip pat įsipareigoja:

a) pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Paslaugoms teikti, taip pat užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

b) užtikrinti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos Audito Rūmų ir kitų nacionalinių institucijų (Valstybės Kontrolės ir kt.) atstovai ar darbuotojai turėtų galimybę atlikti auditus, patikrinimus ir sutikrinimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

c) imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog Sutartis negalės būti nešališkai ir objektyviai įvykdyta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais arba bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas); Tiekėjas turi nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Tiekėjas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad tokia padėtis būtų ištaisyta. Įstaiga pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių;

d) jeigu Užsakovas ar Įstaiga nepaprašo ar Tiekėjas su Įstaiga ir Užsakovu nesusitaria kitaip, visuose su veikla susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas, įskaitant per konferencijas ir seminarus platinamą arba, bet kokią informacinę ar reklaminę medžiagą (pvz., brošiūras, lankstinukus, plakatus, pristatymus ir kt.), susijusią su Sutarties vykdymu, nurodyti, kad veikla dalinai finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir pateikiama Europos Sąjungos emblema. Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti Europos Sąjungos emblemos. Pareiga pateikti Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Tiekėjui išskirtinio naudojimo teisės. Tiekėjas negali savintis Europos Sąjungos emblemos ar bet kokio panašaus prekės ženklo ar logotipo nei juos registruodamas, nei kitais būdais, tačiau nurodytais tikslais ir nurodytomis sąlygomis Tiekėjas atleidžiamas nuo pareigos gauti išankstinį Įstaigos leidimą naudoti Europos Sąjungos emblemą;

e) visuose su Sutarties vykdymu susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bet kokia forma ir naudodami bet kokias priemones bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas, nurodyti, kad juose pateikiama tik autoriaus nuomonė, ir kad Užsakovas ir Įstaiga neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos panaudojimą;

f) jei tam tikros pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant trečiųjų šalių teises, yra įgytos prieš sudarant Sutartį, Tiekėjas privalo sudaryti sąrašą, kuriame konkrečiai nurodo visas nuosavybės teises ir tai, kaip naudojamasi anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, ir jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos;

g) užtikrinti, kad su Tiekėju susiję subjektai turėtų visas teises vykdydami Sutartį naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis;

h) užtikrinti, kad Užsakovas ir Įstaiga turėtų teisę naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu Sutarties sąlygose nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamasi tais pačiais tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms.

3.2. Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir kiekvienas atskirai bus susaistyti Sutarties sąlygų, t.y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitą už suteiktas paslaugas bei gauti mokėjimus už suteiktas paslaugas iš Užsakovo;

3.2.1. bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.3. Jei Sutarties vykdymui Tiekėjui ir/ar jo paslaugų subteikėjams/prekių subtiekėjams bus reikalinga įsigyti prekes/paslaugas ir/arba nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, Tiekėjas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas iki numatomo pirkimo. Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Tiekėjas privalo pildyti Užsakovo pateiktos formos dokumentą ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) Užsakovo Projekto vadovui kartu su Paslaugų teikimo ataskaitomis. Tiekėjas taip pat privalo atlikti Rangovo ir/ar jo subrangovų/paslaugų subteikėjų/prekių subtiekėjų iš Užsakovo perkamų prekių/paslaugų/darbų ir/arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomos kontrolę įvertinant, ar visi tokie pirkimai (nuoma) skirti Projekto įvykdymui ir kokia apimtimi.

3.4. Tiekėjas turi teisę gauti visą Bendrą Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama.

3.5. Tiekėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

3.6. Тiekėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, kad didelė dalis Tiekėjo įsipareigojimų (konkrečiai, įsipareigojimai susiję su Inžinieriaus funkcijų vykdymu), yra numatyti ne šioje Sutartyje, o Rangos sutartyje, sudarytoje tarp Užsakovo ir Rangovo. Tiekėjas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Rangos sutarties sąlygomis (tiek Bendrosiomis, tiek Konkrečiosiomis), patvirtina, kad jam yra žinomos visos Rangos sutartyje (tiek Bendrosiose, tiek Konkrečiosiose sąlygose) numatytos Inžinieriaus teisės ir pareigos (pareigų vykdymo sąlygos, terminai ir kt.) ir įsipareigoja sąžiningai naudotis Inžinieriaus teisėmis ir Inžinieriaus pareigas vykdyti tinkamai.

3.7. Jei tarp Rangos sutartyje ir šioje Sutartyje numatytų Inžinieriaus pareigų ir teisės aktuose numatytų techninio prižiūrėtojo pareigų būtų prieštaravimų, viršenybę turi teisės aktų reikalavimai.

3.8. Tiekėjas įsipareigoja koordinuoti Projekto įgyvendinime dalyvaujančių statybos proceso dalyvių veiksmus, kad Projektas būtų įgyvendintas sklandžiai ir laiku.

3.9. Tiekėjas ir, jeigu reikia Užsakovas, suteikia Įstaigai teisę naudoti Paslaugų teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:

a)	juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sąjungos institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, taip pat neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;

b)	juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles;

c)	atlikti vertimą;

d)	remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais;

e)	saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

f)	archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;

g)	leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus. Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos papildomos naudojimo teisės, kurias pripažins ir Tiekėjas.

# 4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo pateikimo dienos. Informaciją ir/ar dokumentus, kuriuos Užsakovas turi parengti ar gauti iš kitų institucijų, Užsakovas įsipareigoja pateikti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja mokėti Bendrą Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygų 10 str. [Mokėjimų sąlygos] numatytą mokėjimų tvarką.

4.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygų 12 str. [Draudimas] bei kitus Sutartimi prisiimtus bei teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti.

4.4. Nepriklausomai nuo šiame straipsnyje išvardintų teisių, Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti Tiekėjo Paslaugų teikimą atitinkamam laikotarpiui, jei buvo sustabdytas Rangovo atliekamų darbų (ar jų dalies) vykdymas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo tokio sustabdymo sąlygotų nuostolių atlyginimo.

# 5. Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)

5.1. Jokia Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis nesukurs sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir Užsakovo, o už tinkamą Sutartyje nurodytų Paslaugų, įskaitant ir už subtiekėjui perduotų teikti, suteikimą Užsakovui atsako Tiekėjas visa apimtimi.

5.2. Tiekėjas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subtiekėjais sudaromose subtiekimo sutartyse turi numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu iki Pradžios datos, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Tiekėjas, visu Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.3. Išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas privalo būti gautas dėl Sutartyje (Tiekėjo pasiūlyme) nurodytų subtiekėjų, pakeitimo kitais ar naujų subtiekėjų pasitelkimo, kurie turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose (jei tokie subtiekėjams buvo keliami). Kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Užsakovui turi pateikti Tiekėjas.

5.4. Jeigu Užsakovas nustato, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas, Užsakovas gali pareikalauti, kad Tiekėjas nutrauktų tokią Paslaugų teikimo sutartį ir pats Tiekėjas savarankiškai teiktų Paslaugas, arba šioje Sutartyje numatyta tvarka sudarytų kitą Paslaugų teikimo sutartį su kvalifikaciją atitinkančiu subtiekėju.

5.5. Pagal Paslaugų teikimo sutartį su trečiaisiais asmenimis perduodamų Paslaugų vertė neribojama.

# 6. Kainodaros taisyklės

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra tipo sutartis. Bendrą Sutarties kainą, mokamą Tiekėjui už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau – Bendra Sutarties kaina).

6.2. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, išskyrus PVM. Tiekėjas į Sutarties kainą be PVM privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1. visas su dokumentų, būtinų Paslaugų įvykdymui pagal Sutartį, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas;

6.2.3. kelionės, apgyvendinimo (pvz., gamyklinių bandymų, įrangos ir medžiagų priėmimo metu Lietuvos Respublikoje ir už Lietuvos Respublikos ribų) ir kitas su tuo susijusias išlaidas;

6.2.4. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.

6.3. Sutarties kaina be PVM ir įkainiai negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Bendra Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą bei prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą.

6.3.1. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Tiekėjo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties sudarymo, remiantis LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 3 d. nuostata, į Sutartį buvo įrašytas Tiekėjo pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas.

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

6.4. Padidėjus prižiūrimo Rangos sutarties objekto (statybos darbų) apimčiai arba prasitęsus Projekto rangos darbų, atliekamų pagal Rangos sutartį, terminui, Tiekėjui mokėtina suma nesikeičia. Tiekėjas, esant civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms, turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš kaltų asmenų.

6.5. Sutarties vykdymo metu Bendra sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų kainų pokyčius.

# 7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (žr. Sutarties formos 4 str.) vienu iš šių būdų:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. 1). Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.

Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų Fitch Ratings ar Standard and Poor’s suteiktą BB+ arba agentūros Moody’s suteiktą Ba1 ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui, nėra suteiktas atskiras skolinimosi reitingas, pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Tiekėjas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas.

Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758, o šalių ginčai dėl garantijos sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.1.2. į Užsakovo sąskaitą (tačiau ne į specialiąją Projekto sąskaitą) pervestu piniginiu užstatu (pateikiamas mokėjimą liudijantis dokumentas – mokėjimo nurodymo skaitmeninė kopija arba mokėjimo kvito originalo skaitmeninė kopija).

7.1.3. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Draudimo bendrovė, išduodanti šį laidavimo draudimo raštą, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų Fitch Ratings ar Standard and Poor’s suteiktą BB+ arba agentūros Moody’s suteiktą Ba1 ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui, nėra suteiktas atskiras skolinimosi reitingas, pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė laidavimo draudimo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Tiekėjas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavusi draudimo bendrovė laidavimo draudimo rašto išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Draudimo bendrovės išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Kartu draudamo bendrovės laidavimo draudimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

7.2. Kiti, nei nurodyti Sutarties sąlygų 7.1 p. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nepriimami.

7.3. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu. Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina.

7.4. Jei Tiekėjas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo (žr. Sutarties priede Nr. 1 [Sutarties forma] 4 str.) nustatytu pateikimo terminu, Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, kol Tiekėjas įvykdys visas šia Sutartimi nustatytas prievoles, ir 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Galutinės ataskaitos ir visų ją lydinčių dokumentų patvirtinimo.

7.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki šios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutinė ataskaita, tai Tiekėjas privalės pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką iki Sutarties sąlygų 7.5 p. nurodyto termino.

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui pažeidus Sutartį.

7.8. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (rekomenduotina). Užsakovas atsakymą dėl siūlomo Sutarties įvykdymo užtikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Užsakovo neatima teisės atmesti Sutarties įvykdymo užtikrinimą gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė, arba dėl kitokių priežasčių Užsakovas prarado pasitikėjimą juo.

7.9. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.10. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

7.10.1. Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

7.10.2. Tiekėjas, per protingai nustatytą laikotarpį, neįvykdo Užsakovo Nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba įvykdyti neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

7.10.3. Tiekėjas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedūra arba sustabdoma jo ūkinė veikla;

7.10.4. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ ar baudas).

Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

7.11. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties sąlygų 7.10 ar 25.3 punktuose nurodytų priežasčių, Užsakovas įgyja teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą bet kokioms Tiekėjo prievolėms Užsakovui įvykdyti, t.y. nuostoliams, netesyboms, bet kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti.

7.12. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Tiekėjas nedelsiant nepateiktų kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo galiojimo, Užsakovas turi teisę arba nutraukti Sutartį ir/arba atlikti įskaitymus iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų Sutarties įvykdymo užtikrinimu Tiekėjo prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti.

7.13. Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

# 8. Paslaugų perdavimas ir priėmimas

8.1. Paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas (toliau – ataskaitos) kartu su jas lydinčiais dokumentais, pasitarimų protokolus ir kitus dokumentus, vadovaudamasis šiomis Sutarties sąlygomis, Rangos sutartimi ir Technine užduotimi. Ataskaitos nebus teikiamos Sutarties Sustabdymo laikotarpiu. Jeigu Ataskaitinis laikotarpis nesutampa su kalendorinių metų pabaiga, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui papildomą ataskaitą už suteiktas Paslaugas kalendorinių metų pabaigai kalendorinių metų pabaigos data.

8.2. Bendrieji reikalavimai ataskaitų ir dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimu, rengimui bei pateikimui:

8.2.1. Tiekėjas ataskaitas ir dokumentus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis įskaitant Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus, kartu su lydraščiu turi teikti Projekto vadovui (per kurjerių tarnybą arba registruotu paštu – konkretus pateikimo būdas bus nustatytas pirmojo pasitarimo metu);

8.2.2. visos ataskaitos (žr. Sutarties sąlygų 9 str. [Ataskaitos]) ir dokumentai, susiję su per Ataskaitinį laikotarpį suteiktomis Paslaugomis, turi būti pateikiami Užsakovui 2 (dviem) spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba (jeigu Užsakovas nereikalauja kitaip) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po tinkamai parengtų Rangovų Darbų eigos ataskaitų pasirašymo (žr. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.21 p.). Tiekėjas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir/ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCad, MS Project, MS Excel).

Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Tiekėjas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms.

8.2.3. ataskaitoms taikomos Sutarties sąlygų 13 str. [Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės] nuostatos;

8.2.4. ataskaitų forma turi būti suderinta su Projekto vadovu. Pateikiamų ataskaitų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka; pridedamų dokumentų kopijos patvirtinamos įmonės antspaudu (jei yra), spaudu „Kopija tikra“, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra), datą bei pasirašant;

8.2.5. Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus ir Sutarties sąlygų 9 str. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas (su sąlyga, kad buvo patvirtintos ankstesnės ataskaitos), o esant esminių trūkumų, - atmes juos ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi) darbo dienas.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma: finansiniuose dokumentuose klaidingai nurodyta suteiktų Paslaugų vertė, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos prie ataskaitos pridedamų dokumentų kopijos, nepilnas ataskaitos turinys pagal ataskaitų turiniui nustatytus reikalavimus, ataskaitoje pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija ir kt.

Atmestus dokumentus/ataskaitas Tiekėjas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Projekto vadovo pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Užsakovas atmes su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus arba Sutarties sąlygų 9 str. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas, ar Tiekėjas nevykdys savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygų 8.2.2 p. bei šiame straipsnyje nurodytais terminais, Tiekėjui už kiekvieną tokį pažeidimą kils pareiga atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 1.500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR suma. Tiekėjui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytus dokumentus ar ataskaitas Tiekėjas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 600 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. Be to, pakartotinis dokumentų ar ataskaitų nepateikimas arba netinkamas pateikimas reikš esminį Sutarties pažeidimą, dėl kurio Užsakovas įgis teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar vienašališkai nutraukti Sutartį. Nepaisant taikomų sankcijų, bet kokių dokumentų pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus atlikti reikiami pataisymai atsižvelgus į visas motyvuotas Projekto vadovo pastabas.

8.2.6. Tiekėjo pateiktos ataskaitos yra patvirtinamos tada, kai Projekto vadovas pasirašo atitinkamą ataskaitą, nurodydamas pasirašymo datą;

8.2.7. bet kokios Projekto vadovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. pagrįstos atitinkamomis LR galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, įmonės standartų, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Tiekėjo pasiūlymo nuostatomis;

8.2.8. jeigu Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad bus ištaisyti tam tikri neatitikimai pateiktuose dokumentuose ar ataskaitoje, jis nustatys terminus šiems neatitikimams ištaisyti;

8.2.9. jeigu konkretaus Tiekėjui pavedamo atlikti darbo ar Tiekėjo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Tiekėjas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo darbo ar atlikti įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Tiekėjui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą. Tiekėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šiame straipsnyje nurodytais terminais Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 600 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną.

8.3. Užsakovas patvirtina Paslaugų suteikimą bei suteiktų Paslaugų vertę pasirašydamas Tiekėjo pateiktą Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą:

8.3.1. per 3 (tris) Ataskaitinius laikotarpius suteiktų Paslaugų vertė (toliau – Paslaugų vertė) apskaičiuojama proporcingai atliktų rangos darbų pagal vykdomą pasirašytą Rangos sutartį vertei pagal Rangovo, Tiekėjo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertes (Paslaugų vertės apskaičiavimui taikomas procentas dviejų skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo Rangos darbų sutarties vertės, nustatytos atėmus tą Rangos darbų dalį, kurią Rangovas atliko iki Pradžios datos paskelbimo Tiekėjui (žr. Sutarties 1 str. [Sąvokos]).

Jei Pradžios data nesutampa su Rangovo Ataskaitinio laikotarpio pradžia, pirmojo Ataskaitinio laikotarpio Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai Rangovo atliktų ir Tiekėjo priimtų Projekto rangos darbų vertei nuo Pradžios datos iki pirmos Tarpinės ataskaitos (žr. šių Sutarties sąlygų 9.1.3 p.). (Pastaba: Užsakovo paskirtas laikinasis techninis prižiūrėtojas turi priimti Projekto rangos darbus, atliktus iki Tiekėjo Pradžios datos).

Jeigu Rangovui pagal Rangos sutarties sąlygų 10 str. išduodama paskutinės Darbų/Grupės (Grupių) Perėmimo pažyma ir visiškai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po baigimo) yra laikoma, kad Rangovas atliko 100 proc. darbų.

8.3.2. jeigu dėl kokių nors priežasčių (Sutarties su Tiekėju arba Rangos sutarties nutraukimas) Projekto rangos darbai, numatyti Techninėje užduotyje nebus atlikti, Likusi paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai atliktų Projekto rangos darbų vertei (atliktų per laikotarpį iki Sutarties su Tiekėju nutraukimo datos – nutraukus Sutartį su Tiekėju, arba per Ataskaitinį laikotarpį iki Rangos sutarties nutraukimo datos – nutraukus Rangos sutartį su Rangovu). Jeigu vietoj nutrauktos Rangos sutarties bus pasirašoma nauja Rangos sutartis likusiems darbams atlikti, tokiu atveju iki naujos Rangos sutarties įsigaliojimo Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įskaitant ir nutrauktą Rangos sutartį, o įsigaliojus naujai Rangos sutarčiai ir pasibaigus 3 (trijų) Ataskaitinių laikotarpių periodui, Paslaugų vertė Tiekėjui bus perskaičiuojama ir skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įtraukiant nutrauktos Rangos sutarties faktinę atliktų rangos darbų vertę bei naujos Rangos sutarties vertę.

8.3.3. ne rečiau kaip kas 3 (tris) Ataskaitinius laikotarpius Užsakovui pateikiamas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas už per šį laikotarpį suteiktas Paslaugas turi būti pasirašytas nedelsiant po Sutarties sąlygų 9.1.3 nurodytos ataskaitos patvirtinimo. Galutinis paslaugų priėmimo – perdavimo aktas gali būti pasirašytas Rangovui atlikus 100 proc. darbų (8.3.1 p.) ir po 9.1.2 ar 9.1.3 p. nurodytų ataskaitų, priklausomai kuri yra teikiama anksčiau, patvirtinimo.

8.4. Tiekėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys priėmimo-perdavimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

8.5. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip iki kito mėnesio 3 (trečios) dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota dokumentų valdymo sistemoje pas Užsakovą.

8.6. Jei Tiekėjas Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/arba pateikia nesilaikydamas šios Sutarties arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti. Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateikti, o terminai, siejami su tų dokumentų pateikimu, nepradedami skaičiuoti.

8.7. Perduodamas Paslaugas, Tiekėjas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda Užsakovui visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis.

# 9. Ataskaitos

9.1. Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas lydinčiais dokumentais, kaip nurodyta šiame straipsnyje ir kitose Sutarties sąlygose.

9.1.1. Įvadinė ataskaita

Įvadinė ataskaita – tai pirmoji Tiekėjo ataskaita, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Pradžios datos.

Įvadinėje ataskaitoje privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

1) Bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos datos);

2) Informacija apie Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis (Įgyvendinančioji institucija, Užsakovas, Tiekėjas, subtiekėjai, Rangovas, subrangovai; Rangovo atstovai, Rangovo pagrindinis personalas, Tiekėjo Grupės vadovas, Tiekėjo Pagrindinis personalas ir Užsakovo atstovai, nurodant adresus, telefonus, kitus kontaktinius duomenis);

3) iki įvadinės ataskaitos pateikimo iškilę procedūriniai klausimai, problemos, atsiradę apsilankius objektuose ir pan.;

4) Tiekėjo pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas;

5) Rangovo pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas (dėl objektyvių priežasčių nepateikus šios informacijos Įvadinėje ataskaitoje, reikalaujamą informaciją privalu nurodyti kitoje pagal šį straipsnį teikiamoje Tiekėjo ataskaitoje).

9.1.2. Darbų eigos ataskaita

Darbų eigos ataskaitos turi būti rengiamos ir teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį nuo Pradžios datos iki visų Projekto rangos darbų defektų ištaisymo laikotarpio pabaigos arba iki Sutarties nutraukimo. Jose privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

1) Bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Projekto įgyvendinime dalyvaujančios šalys, Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos datos);

2) Finansinė Sutarties vykdymo būklė (Pagrindinė informacija apie Sutartį, suteiktų Paslaugų vertė per ataskaitinį laikotarpį, bendra Suteiktų Paslaugų vertė nuo Pradžios datos);

3) Sutarties vykdymo eiga per Ataskaitinį laikotarpį;

4) Planuojama Sutarties vykdymo eiga;

5) Rangos sutarties vykdymo eiga per Ataskaitinį laikotarpį (Rangovo vykdomų darbų įvertinimas pagal patvirtintą Bazinį darbų grafiką ir Programą, informacija apie tai kiek darbų padaryta, kiek buvo planuota, koks atsilikimas nuo grafiko, atsilikimą sąlygojusios priežastys);

6) Finansinė Rangos sutarties vykdymo būklė (darbų įvykdymas per Ataskaitinį laikotarpį, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų pradžios, per Ataskaitinį laikotarpį patvirtinti nenumatyti darbai);

7) Projekto rangos darbų vykdymo problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų, nukrypimų ar neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti, ir techninės priežiūros inžinieriaus veiksmai; kaip Rangovas vykdo inžinieriaus reikalavimus ir pan.) (Jei Rangovas vėluoja atlikti darbų grupės darbus, kaip nurodyta Rangos sutarties Pasiūlymo priede, kiekvienoje Darbų eigos ataskaitoje turi būti nurodyta darbų grupė /-ės, kurią/-as vėluojama atlikti, bei nurodyta suma/-os, nuo kurių turi būti skaičiuojama kompensacija už uždelsimą);

8) Rangovo pateiktos darbų eigos ataskaitos įvertinimas;

9) Darbų eigos grafikas (Rangovo darbų eigos grafinis įvertinimas pagal Rangovo pateiktą detalų mokėjimų planą, kuriame pateikiama informacija apie atliktus darbus per Ataskaitinį laikotarpį, palyginimas su planuotais per Ataskaitinį laikotarpį ir nuo darbų pradžios atlikti darbai – rengiamas pagal Užsakovo Projekto vadovo pateiktą pavyzdį);

10) Kritinė Projekto įgyvendinimo veikla, ypatingos pastabos ir pasiūlymai;

11) Kita veikla per Ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.);

12) Informacija apie paslaugų pirkimą iš Užsakovo (jei Sutarties vykdymui Tiekėjas ir/ar jo Subtiekėjai įsigis prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomosis patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, pateikiamas užpildytas Užsakovo pateiktos formos dokumentas, kartu su pirkimą įrodančiais dokumentais (sutartimis, sąskaitomis-faktūromis ir kt.));

13) Statybvietės apžiūros aktai, kuriuose būtų raštu nurodoma padėtis statybvietėje, pridedant statybvietės nuotraukas, nurodant neatitiktis Statinio projekto sprendiniams, techninėms specifikacijos, kokybės reikalavimams  ir kitiems statybos normatyviniams dokumentams, taip pat įvardinant duotus ir duodamus nurodymus rangovui dėl reikiamų atlikti pataisymų (kas ir kokiu terminu turi būti pataisyta).

14) Statybvietės vizitavimo nuo inžinieriaus komandos grafikas, nurodant kokias statybvietės vietas atitinkamas inžinieriaus komandos narys tikrino, kokiu metu ir planuojamas kito mėnesio statybvietės lankymo grafikas.

Tiekėjui ir Užsakovui susitarus, defektų ištaisymo laikotarpiu teikiamų darbų eigos ataskaitų turinys gali būti supaprastintas.

9.1.3. Tarpinė darbų eigos ataskaita

Kas 3 (tris) Ataskaitinius laikotarpius nuo Pradžios datos vietoje Darbų eigos ataskaitų Tiekėjas turi parengti Tarpines darbų eigos ataskaitas. Šių ataskaitų turinys ir pateikimo terminai tokie patys, kaip ir Darbų eigos ataskaitų. Tarpinėse darbų eigos ataskaitose pateikiami 3 (trijų) Ataskaitinių laikotarpių pagrindiniai duomenys, taip pat pridedamapažyma apie suteiktų Paslaugų vertę ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas

9.1.4. Galutinė ataskaita

Galutinė ataskaita - tai galutinė Tiekėjo ataskaita apie Projekto rangos darbų atlikimą ir techninės priežiūros vykdymą, pateikianti pakankamai informacijos Projekto galutinės ataskaitos, kurią Užsakovas teikia Įgyvendinančiajai institucijai, parengimui. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ir patvirtinta per 30 (trisdešimt) dienų po Projekto rangos darbų Atlikimo pažymos išdavimo. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikta galutinė pažyma apie suteiktų paslaugų vertę. Tuo atveju, jei galutinė pažyma apie suteiktų paslaugų vertę buvo teikta vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.4 p., pakartotinai jos teikti nebereikia.

Galutinės ataskaitos turinys:

1) Bendri duomenys apie Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, pradžios ir pabaigos datos);

2) Apibendrintas Projekto rangos darbų aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

3) Apibendrintas Sutarties vykdymo eigos aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

4) Finansinė Rangos sutarties bei Tiekėjo Sutarties analizė, galutiniai pinigų srautai ir apmokėjimų suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė;

5) Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant Projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos;

6) Darbų eigos įvertinimas;

7) Rangovo pateiktos Galutinės ataskaitos įvertinimas;

8) Kita informacija.

# 10. Mokėjimų sąlygos

10.1. Mokėjimai bus atliekami į Šalių banko sąskaitas, kurios, kartu su visais privalomais rekvizitais, nurodytos Sutarties formoje.

10.2. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos dokumentų valdymo sistemoje tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą – faktūrą kartu su abiejų šalių pasirašytu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu,.  PVM sąskaitoje – faktūroje kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai. Mokėjimai bus atliekami tol, kol pasieks 90 (devyniasdešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Likusioji mokėjimų dalis bus sulaikoma. Mokėjimų sulaikymai taikomi sumai be PVM.PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis priemonėmis, Užsakovas įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų.

10.3. Galutinis mokėjimas bus atliekamas po to, kai Tiekėjas suteiks visas Paslaugas pagal Sutartį ir Užsakovas patvirtins Galutinę ataskaitą. Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė nei 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir patvirtins Galutinę ataskaitą pagal Sutarties sąlygų 9.1.4.p.

10.4. Po Projekto rangos darbų paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo Rangovui, Tiekėjui pateikus sulaikytų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantiją), galiojantį 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos Paslaugų teikimo pabaigos datos, gali būti išmokėta likusioji 10 (dešimties) proc. Sutarties kainos be PVM dydžio sulaikyta suma. Tiekėjas privalo pateikti Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantiją per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos. Tiekėjo sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantija turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalbomis. Jei sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. 2).

Bankui, išdavusiam garantiją/draudimo bendrovei, išdavusiai laidavimo draudimo raštą nebeatitinkant Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją/laidavimo draudimo raštą, atitinkantį Sutarties sąlygų reikalavimus.

Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjui pateikus sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantiją (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. 2) ir Galutinę pažymą apie suteiktų paslaugų vertę.

10.5. Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį pavedimą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

10.6. Mokėjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.

10.7 Sutarties nutraukimo atveju Likusios paslaugų vertės dydžio (žr. šios Sutarties sąlygų 8.3.2 p.) ir sulaikytų pinigų dalies (jei buvo sulaikyta) mokėjimas atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą – faktūrą Likusiai paslaugų vertei, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai.

# 11. Mokesčiai ir muitai

11.1. Jokie muitai ar mokesčiai, įskaitant Pridėtinės vertės mokestį, negali būti finansuojami ES lėšomis.

11.2. Tiekėjui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo Pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo.

11.3. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir/arba importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Tiekėjas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos Respublikoje vykdymu. Tiekėjas, vykdysiantis Sutartį, privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą.

11.4. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Tiekėjo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

# 12. Draudimas

12.1. Tiekėjas turi apdrausti savo civilinę atsakomybę Sutarties formoje nurodytos rūšies civilinės atskomybės draudimu pagal nustatytas sąlygas ir  pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

12.2. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.

12.3. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

12.4. Jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise).

12.5. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

12.6. Tiekėjas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.

12.7. Tiekėjas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Tiekėjas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

12.8. Tiekėjas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

# 13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi intelektinės ir pramoninės veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų pavadinimų ar Paslaugų ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

# 14. Šalių atsakomybė

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

14.2. Delspinigiai Užsakovui už pavėluotus mokėjimus:

14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Tiekėjas gali reikalauti 0,1 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Bendros sutarties kainos.

14.2.2. delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į Tiekėjo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

14.2.3. sustabdžius Paslaugų teikimą, Užsakovas neatlygina Tiekėjo patirtų nuostolių.

14.3. Užsakovas pasilieka teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas Paslaugas, jeigu Tiekėjas nevykdys Sutarties sąlygų 3 straipsnyje [Tiekėjo teisės ir pareigos] prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Tiekėjas visiškai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas.

14.4. Netesybos Tiekėjui už netinkamą Sutarties vykdymą:

14.4.1. nustačius (Sutarties vykdymo metu, ar jai pasibaigus) Sutartyje ir teisės aktuose numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą, už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo atvejį (išskyrus pažeidimus, įvardintus Sutarties sąlygų 8.2.2 ir 8.2.5 p.) Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą arba 3.000 (trijų tūkstančių) EUR baudą, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygų 3.1.10 ir/ arba 3.1.13 p. numatytus įsipareigojimus.

14.4.2. Tiekėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytais terminais (išskyrus sutartinius įsipareigojimus, įvardintus Sutarties sąlygų 8.2.2 ir 8.2.5 str.), Užsakovas turi teisę Tiekėjui papildomai skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Bendros Sutarties kainos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po atitinkamo termino pabaigos ir skaičiuojami tol, kol bus pasiekta maksimali delspinigių suma - 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos ;

14.4.3. už Techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų netinkamą vykdymą:

a) pirmą kartą nustačius faktą, kad atsakingo techninio prižiūrėtojo Projekto rangos darbų metu nėra statybvietėje, Tiekėjas raštu bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;

b) antrą kartą nustačius faktą, kad atsakingo techninio prižiūrėtojo Projekto rangos darbų metu nėra statybvietėje, Tiekėjas raštu bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;

c) trečią, ketvirtą, penktą ir šeštą kartus nustačius faktą, kad atsakingo techninio prižiūrėtojo Projekto rangos darbų metu nėra statybvietėje, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti po 5 (penkių) proc. Bendros Sutarties kainos dydžio baudą už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą;

14.4.4. maksimali netesybų (delspinigių, baudų) riba – 20 (dvidešimt) proc. Bendros sutarties kainos. Rangovo mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) arba nuostoliams pasiekus 20 (dvidešimt) proc. Bendros Sutarties kainos dydžio delspinigių ribą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pasilikti sau Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

14.5. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo juos sumokėti išsiuntimo dienos į Sutarties formoje nurodytas Šalių banko sąskaitas (išskyrus specialiąją Projektui atidarytą sąskaitą).

14.6. Netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

14.7. Sustabdymo laikotarpiu, jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjui netesybos neskaičiuojamos.

14.8. Tiekėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Tiekėjo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų nuostolių, įskaitant ir netesybas, bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir Užsakovas turės teisę taikyti vienašalį įskaitymą tokių nuostolių ir/ar papildomų išlaidų sumoms, išskaičiuodamas jas iš visų pagal šią Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų, Tiekėjo pateiktų Sutarties įvykdymo užtikrinimų bei pagal kitas sutartis iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

14.9 Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Tiekėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Tiekėjas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).

Tiekėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Tiekėjas, pažeidęs  reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 % Sutarties (maksimalios) vertės dydžio baudą.

# 15. Šalių pareiškimai ir garantijos

15.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

    - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai, tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;

    - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

    - jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

  - Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

    - visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Projektu, Projekto rangos darbais, Paslaugomis bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams tinkamai įvykdyti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir savalaikį visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą;

    - jis pats ir visi jo pasitelkiami darbuotojai ir kiti asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją ir ją patvirtinančius privalomus turėti galiojančius dokumentus, būtinus įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, tinkamai įvykdyti;

    - jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,  reikalingas ir leidžiančias jam tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią Sutarties pagrindu teikiamų Paslaugų kokybę;

    - visas Sutarties pagrindu teikiamas Paslaugas gali atlikti ir atliks Užsakovui pasiūlyme nurodytomis sąlygomis;

    - jis neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš Sutarties sąlygų 15.2.1 ir 15.2.2 punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleista jokia aplinkybė, leidžianti daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

# 16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalys privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją laikyti privačia ir konfidencialia ir atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip paviešinti tik gavusios viena kitos raštišką sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka arba tokia informacija pagal savo pobūdį yra vieša. Nesilaikiusios šiame punkte numatytos įsipareigojimo, Šalys įsipareigoja atlyginti viena kitai visus dėl to jos patiriamus nuostolius. Minėto įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas.

Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus.

16.2. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

# 17. Darbuotojai ir įranga

17.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui raštišką pranešimą su pagrindinio personalo, kurį Tiekėjas numato Sutarčiai vykdyti, gyvenimo aprašymais, išskyrus gyvenimo aprašymus pagrindinių ekspertų, kuriems buvo pritarta vertinant Tiekėjo pasiūlymą. Remdamasis Sutartimi, Užsakovas gali prieštarauti Tiekėjo darbuotojų pasirinkimui.

17.2. Tiekėjas turi laiku pateikti Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo.

17.3. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir vertimo paslaugas, ir aprūpintų savo darbuotojus įranga ir kitomis priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai atlikti savo konkrečias pareigas.

17.4. Tiekėjas neturi teisės keisti pagrindinių ekspertų nepranešęs Užsakovui. Tiekėjas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais:

17.4.1. Eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

17.4.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui;

17.4.3. jei tampa būtina pakeisti ekspertą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti Tiekėjas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.).

17.5. Tiekėjas siūlydamas pakeisti ekspertą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą, bei gauti Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui.

17.6. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti eksperto pakeitimo ir/ar papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Tiekėjo ekspertas yra netinkamas, arba neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, arba tinkamam Paslaugų įvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

17.7. Sutarties sąlygų 17.6 p. atveju keičiant ekspertą, jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją, atitinkančią Pirkimo dokumentuose ekspertui nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar patirties eksperto, Užsakovas gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar nutraukti Sutartį, jei jos tinkamam įvykdymui iškyla grėsmė.

17.8. Už papildomus kaštus, susijusius su ekspertų pakeitimu, yra atsakingas Tiekėjas. Tada, kai ekspertas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas perima jo funkcijas, Užsakovas gali paprašyti Tiekėjo iki naujo eksperto atvykimo paskirti Projektui laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo eksperto nebuvimą. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra eksperto ar jį pakeičiančio asmens.

# 18. Darbo valandos ir atostogos

18.1. Tiekėjo pagrindinių ekspertų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu.

18.2. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, poilsio dienas ir religinius ar kitokius papročius.

# 19. Sutarties galiojimas ir terminai

19.1. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

19.2. Sutarties baigimo laikas pratęsiamas Užsakovo nurodytam Sustabdymo laikotarpiui, jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės ir atitinkamai buvo pratęstas Rangos sutarties baigimo laikas.

19.3. Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų nustatytais terminais, Užsakovas, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų.

19.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

19.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios išlieka po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

# 20. Sutarties pakeitimai

##### 20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose).

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi pagal šiame straipsnyje numatytas sąlygas:

20.2.1. Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties dalyko, Paslaugų teikimo trukmės ir Sutarties kainos be PVM, turi teisę Nurodymu atlikti korekcijas bet kurioje Paslaugų dalyje pakeitimą. Tokiu Nurodymu gali būti atlikti Paslaugų dalies papildymai, atitinkamai sumažinant kitą dalį, Paslaugų dalies atlikimo kiekio, nurodytos sekos, metodo ar jų atlikimo laiko pakeitimai, ataskaitų formos, turinio bei ataskaitų teikimo tvarkos pakeitimai, Etapų vykdymo terminų nustatymas ir pakeitimai (jei taikoma). Šiuo atveju Tiekėjas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais.

20.3. Sutarties pakeitimais nebus laikomi Sutartyje nurodytų Šalių rekvizitų, kontaktinių asmenų duomenų pasikeitimai.

# 21. Sutarties pažeidimas

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas ar kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

# 21.2.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatyta tvarka;

# 21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) iš ES fondų praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis Tiekėjo sutarties vykdymas yra laikoma žala Užsakovui, kurią privalo atlyginti Tiekėjas, ir jos dydis yra lygus prarasto finansavimo dydžiui, įskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Užsakovui tektų sumokėti Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimą kontroliuojančioms institucijoms, jeigu finansavimas buvo prarastas dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Tiekėjas patvirtina, kad šis Užsakovo reikalavimas yra pagrįstas ir įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti šią Sumą Užsakovui.

# 22. Sutarties vykdymo sustabdymas

22.1. Esant svarbioms aplinkybėms (nenugalimos jėgos aplinkybės, Rangos sutarties sustabdymas, nutraukimas ir kt.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą. Baigiantis Sustabdymo laikotarpiui Užsakovas Projekto vadovo Nurodymu informuoja Tiekėją apie Sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Prieš pasibaigiant Sustabdymo laikotarpiui Tiekėjas turi teisę kreiptis raštu į Užsakovą leidimo tęsti Paslaugų teikimą, jei Užsakovo Projekto vadovo Nurodymo nėra gavęs. Jei Užsakovas, gavęs Tiekėjo rašytinį reikalavimą duoti leidimą, per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas šio leidimo neduoda, tai Tiekėjas turi teisę raštu Užsakovui pranešti apie Sutarties nutraukimą, jei bendra Sustabdymo laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės per visą Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė iš viso yra daugiau kaip 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos.

22.2. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, turi teisę nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

22.3. Sutarties vykdymas stabdomas, jei būtina patikrinti, ar Tiekėjas pažeidė Sutartį, ar padarė kitą esminę klaidą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Sutarties pažeidimu laikomas ir galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs tiek dėl veikimo, tiek dėl neveikimo.

# 23. Sutarties nutraukimas

23.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

23.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų;

23.2.1. jei Užsakovas neapmoka Tiekėjui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų dydžio Bendros Sutarties kainos netesybų įsiskolinimas;

23.2.2. jei Sutarties vykdymas stabdomas ne dėl Tiekėjo kaltės ir bendra Sustabdymo laikotarpio per visą Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė yra daugiau nei 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos.

Tokiais atvejais Užsakovas privalo visiškai sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas. Šis mokėjimas negali būti toks, kad visi mokėjimai bendrai viršytų Sutarties formoje nurodytą Bendrą Sutarties kainą;

23.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Tiekėjui prieš 10 (dešimt) dienų, pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius bei netesybas, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kai:

23.3.1. Tiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, per protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį neįvykdo Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus arba Tiekėjas atsisako vykdyti arba ignoruoja Nurodymus;

23.3.2. Tiekėjas perleidžia įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo rašytinio sutikimo;

23.3.3. Tiekėjui priskaičiuotų netesybų dydžiui pasiekus 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos;

23.3.4. Tiekėjas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs savo veiklą ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Tiekėjo registracijos šalies teisės aktuose;

23.3.5. Tiekėjas (ir/arba jo vadovas ir/arba jo vyriausiasis finansininkas) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Tiekėjo profesine veikla;

23.3.6. Tiekėjo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais;

23.3.7. Tiekėjas (fizinis arba juridinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių tiekėjų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Tiekėjas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

23.3.8. pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad Tiekėjas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;

23.3.9. įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Tiekėjo juridinio asmens, teisinės formos ar valdymo pasikeitimą, nebent toks pasikeitimas būtų Šalių suderintas raštu;

23.3.10. Tiekėjas nepateikia reikalaujamų garantijų, užtikrinimų ar draudimo, arba jei asmuo, duodantis garantiją ar draudimą, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų;

23.3.11. sustabdymo laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės bendra trukmė per visą Sutarties vykdymo laikotarpį yra daugiau nei 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos, neišnyko aplinkybės, turėjusios įtakos Sustabdymo laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradimui ir šio Sustabdymo laikotarpio nebėra galimybės pratęsti. Šiuo atveju Užsakovas neįgyja teisės pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

23.3.12. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

23.4. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties sąlygų 23.3 p. numatytais atvejais arba kitais atvejais, kuomet Tiekėjas pažeidžia Sutartį, Tiekėjui nėra atlyginami jokie jo patirti nuostoliai.

23.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis nutraukiama, Užsakovas sumoka Tiekėjui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. Tiekėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Tiekėjo Užsakovui suteiktų paslaugų vertę.

23.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas turės atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant paslaugas iš trečiųjų asmenų.

23.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Tiekėjo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo.

23.8. Sutartis gali būti nutraukiama kitais Sutartyje ir teisės aktuose numatytais atvejais.

# 24. Patikrinimai ir tikrinimai, kuriuos atlieka ES institucijos

24.1. Tiekėjas įsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms patikrinti Sutarties įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje bei, esant poreikiui, leis atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Projekto finansavimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti Sutarties vykdymo metu, visą Projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpį ir 5 (penkerius) metus po Projekto galutinio likučio išmokėjimo.

24.2. Be to, Tiekėjas įsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisės aktų nustatytas procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti finansiniai ES interesai.

24.3. Tiekėjas įsipareigoja suteikti EK ir kitų susijusių atsakingų LR ir ES institucijų atstovams priėjimą prie vietų, kuriose yra vykdoma Sutartis, įskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, susijusius su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemonių jų darbui palengvinti. Priėjimas EK ir kitų susijusių atsakingų LR ir ES institucijų atstovams bus suteiktas konfidencialumo trečiųjų šalių atžvilgiu pagrindu, pagal įstatymų, kurių šie tretieji asmenys privalo laikytis, įpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi būti lengvai prieinami ir užpildyti taip, kad jų tyrimas būtų lengvesnis, ir Tiekėjas turi informuoti Užsakovui apie jų tikslią buvimo vietą.

24.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad bet kuris subtiekėjas taip pat leis atlikti šiame straipsnyje numatytus patikrinimus jame numatytomis sąlygomis.

# 25. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

25.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ar papildymais). Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

25.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

25.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

25.4. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, skaičiuojamam nuo nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės išnyks. Tokiam Sutarties pratęsimui nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

# 26. Ginčų nagrinėjimo tvarka

26.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

26.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teismo procesas bus vykdomas lietuvių kalba ir bus laikoma, kad ji suprantama Tiekėjui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas") ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 8 straipsnio (a) punktą.

# 27. Baigiamosios nuostatos

27.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

27.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

____________________________

Sutarties sąlygų priedas Nr. 1

Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma

SUTARTIES ĮVYKDYmo uŽtikrinimo GARANTIJA NR.

| AB „Lietuvos geležinkeliai“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mindaugo g. 12 |  | 20_____ m. _________ __ d. |
| LT-03603, Lietuvos Respublika |  |  |
|  |  | (miesto pavadinimas) |

Tiekėjas, <Tiekėjo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____m._________  __d. sudarė sutartį Nr. ____________su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Garantijos gavėjas) dėl projekto _______ techninės priežiūros paslaugų ir Inžinieriaus paslaugų teikimo.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>), per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė ____m. _________  __d. sutarties Nr.___ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20_ _ m. ____________  __ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Bankui buvo pranešta, kad Garantijos gavėjas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė ataskaita pagal 20___m. _________ __d. sutartį Nr.______ nebus patvirtinta likus 28 dienoms iki šios garantijos galiojimo termino pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs Garantijos gavėjo reikalavimą ir pareiškimą, jog Galutinė ataskaita nebuvo patvirtinta, išmokės Garantijos gavėjui garantuotą sumą, jeigu šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

_____________________	________		_______________

(įgalioto asmens pareigos)	(parašas)		 (vardas, pavardė)

Sutarties sąlygų priedas Nr. 2

Sulaikomų pinigų garantijos forma

SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA NR.

| AB „Lietuvos geležinkeliai“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mindaugo g. 12 |  | 20_____ m. _________ __ d. |
| LT-03603, Lietuvos Respublika |  |  |
|  |  | (miesto pavadinimas) |

<Tiekėjo pavadinimas, adresas> (toliau – Tiekėjas) pranešė, kad _____m.________  __d. sudarė sutartį Nr. _______ su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip projekto____ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir Inžinieriaus paslaugų teikimo.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Tiekėjui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _________, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų, numatytų projekto [įrašyti projekto pavadinimą] rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir Inžinieriaus paslaugų ____m. ________ __d. sutartyje Nr.___.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Tiekėjo sąskaitą Nr._______, esančią _________ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Bankui buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė ataskaita pagal šią Sutartį nebuvo pateikta Užsakovui likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs iš Užsakovo reikalavimą ir pranešimą, kad Galutinė ataskaita nebuvo pateikta, išmokės Užsakovui garantuotąją sumą, jeigu šios garantijos laikas nebuvo pratęstas.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ____________  __  d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo prierašu, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

______________________	    	         ______   	                                      ____________

(įgalioto asmens pareigos)	                                   ( parašas)     	                                         (vardas, pavardė)