SUSITARIMAS DĖL 2020-08-18 DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-134

PAKEITIMO

Vilnius									2020 m. gruodžio 7 d. Nr. S-195

Valstybės įmonė „Oro navigacija“, įmonės kodas 210060680, atstovaujama generalinio direktoriaus Mariaus Beliūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB ,,Empower-Fidelitas", įmonės kodas 123855155, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaclovo Kirkilio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau visos kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2020-08-18 sudarytą sutartį (toliau – Sutartis) Nr. S-134 dėl antenų bokšto ir įrangos konteinerio rangos darbų pirkimo, vadovaudamosi Sutarties 9, 14 ir 18.3 punktais, susitarė:

- Esant būtinybei pabaigti Sutartį, vadovaujantis Sutarties 18.3 punktu, atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus – įrengti šviesolaidinį kabelį ir atlikti darbus, nurodytus Rangovo parengtoje lokalinėje sąmatoje (1 priedas).

- Atsižvelgiant į tai, kad šio susitarimo 1 priede numatytų darbų įkainių nėra numatyta Sutartyje, vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu atitinkamai pakeisti Sutarties kainą ir išdėstyti Sutarties 6 punktą taip:

,,6. Sutarties kaina yra:

6.1. 102 326,17 (šimtas du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 17 ct) EUR be PVM,

6.2. PVM sudaro 21 488,50 (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 50 ct) EUR.

6.3. 123 814,67  (šimtas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika eurų 67 ct) EUR su PVM.“

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

- Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiems šalims ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. 1 priedas (lokalinė sąmata).

| Rangovas UAB ,,Empower-Fidelitas“ Galinės g. 8, 14247 Galinės k., Vilniaus rajonas Tel. 852430288 El. pašto adresas: fidelitas@empower.lt Įmonės kodas 123855155 PVM kodas LT238551515 A.s. LT 60 7044 0600 0115 1669 AB SEB bankas |  | Užsakovas Valstybės įmonė „Oro navigacija“ Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius Tel. +370 706 94 502 El. pašto adresas: info@ans.lt Įmonės kodas 210060700 PVM kodas LT100607010 A.s. LT037044060001166081 AB SEB bankas |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | _____________________ |  |
| Generalinis direktorius Vaclovas Kirkilis | Generalinis direktorius Marius Beliūnas |  |