SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. BALANDŽIO 20 D. ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PIRKIMO SUTARTYJE NR. S-362 NUMATYTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2020 m. .............................  ..... d. Nr.

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Bonarta“, įmonės kodas 135625219, atstovaujama direktoriaus Lino Skricko, (toliau – Pardavėjas),

Pirkėjas ir Pardavėjas, kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdami į 2020 m.  gruodžio 10 d. UAB „Bonarta“ prašymą Nr. GD-7307 „Dėl 2020 m. balandžio 20 d. ženklinimo infrastruktūros objektų (informacinių kelio ženklų Nr. 628 ir Nr. 629 Kauno rajone) pirkimo sutarties Nr. S-362 termino pratęsimo“ dėl užsitęsusio derinimo su atsakingomis institucijomis ir vadovaudamiesi   2020 m. balandžio 20 d. ženklinimo infrastruktūros objektų pirkimo sutarties Nr. S-362 (toliau – Sutartis) 11 punktu sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2021 m. vasario 19 d.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Prie šio Susitarimo pridedamas šis priedas, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis:

  - Pardavėjo UAB „Bonarta“ raštas, 10 lapų.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią ir interesus.

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |
| --- | --- |
| Kauno rajono savivaldybės administracija | UAB „Bonarta“ |
| Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas | Taikos pr. 145B, LT-51141 Kaunas |
| Įstaigos kodas 188756386 | Įmonės kodas 135625219 |

Administracijos direktorius	Direktorius

Šarūnas Šukevičius	Linas Skrickas

A.V.	A.V.